Stoszowice, dnia 14-01-2008 r.

RR  /1/2008/P/1/08

Wg rozdzielnika

Dot.:  przetargu na OPRACOWANIE  ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STOSZOWICE CZĘŚCI WSI RÓŻANA, GRODZISZCZE, RUDNICA I LUTOMIERZ DLA TERENU FERMY WIATROWEJ ORAZ PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA  WSI RÓŻANA, GRODZISZCZE, RUDNICA I LUTOMIERZ  w GMINIE  STOSZOWICE  – BZP nr 4550-2008

W związku z zapytaniem w sprawie udzielenia dodatkowych informacji dot. SIWZ na wykonanie zadania p.n. „OPRACOWANIE  ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STOSZOWICE CZĘŚCI WSI RÓŻANA, GRODZISZCZE, RUDNICA I LUTOMIERZ DLA TERENU FERMY WIATROWEJ ORAZ PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA  WSI RÓŻANA, GRODZISZCZE, RUDNICA I LUTOMIERZ  w GMINIE  STOSZOWICE

tut. Urząd wyjaśnia

- Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały geodezyjne zgodne z art.16 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  na teren projektowanej fermy wiatrowej /mapy zasadnicze w skali 1:1000 lub 1:2000/?

Ad. 1. Tak - do dnia 31-03-2008r.

- Czy Zamawiający udostępni dotychczasowe zgody rolne na teren objęty sporządzeniem  planu?

Ad. 2. Tak.

- W jakim terminie Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały wymienione w pkt.4 w rozdziale „Opis przedmiotu zamówienia”?

Ad.3. W dniu podpisania umowy oprócz materiałów wymienionych w pkt. 1.

- Czy Zamawiający dopuści przeniesienie zapisu z zakresu prac etapu projektowania planów z pkt.1 litera f: „sporządzenie wniosków rolnych o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne” do etapu 2 po uzyskaniu opinii o projekcie planu zgodnie z art.17 pkt.6 ustawy o pizp /wynika to również z kolejności czynności wymienionych w art. 17 pkt.7 ppkt.8 ustawy/?

Ad. 4. Tak.

- Jaki etap prac  Zamawiający przyjmuje za zakończenie realizacji umowy w zakresie sporządzenia planów miejscowych /termin zwołania sesji jak również termin uzyskania zgodności z prawem przedłożonej Wojewodzie dokumentacji niezależny od Wykonawcy/?

Ad.5. Przedłożenie Radzie Gminy Stoszowice projektów planów w celu uchwalenia – do dnia 30-12-2008r.

- Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy wypisy z rejestru ewidencji gruntów na teren objęty miejscowym planem dla potrzeb sporządzenia planszy własności oraz prognozy finansowej skutków uchwalenia miejscowych planów?

Ad.6. Tak

- Na ile termin wykonania przedmiotu w/wym. zamówienia określony w pkt.3 opisu przedmiotu zamówienia jest wiążący dla Wykonawcy ? Wg oceny składającego zapytania jest on niemożliwy do dotrzymania z uwagi m.in. na:

- procedura sporządzania zmiany studium winna co najmniej o jeden etap prac wyprzedzać sporządzenie miejscowych planów, aktualnie nie jest jeszcze podjęta uchwała Rady Gminy  o przystąpieniu do jej sporządzenia?

- obecnie oczekiwanie na decyzje w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych  na cele nierolnicze i nieleśne trwa nawet do 6-ciu miesięcy,

- terminy zwołania sesji oraz opinia Wojewody w sprawie zgodności uchwały z prawem niezależna od Wykonawcy?

Ad. 7. Zamawiający zakłada prowadzenie równoległego procesu planistycznego dla sporządzenie studium jak i mpzp. Projektant powinien przedłożyć  Radzie Gminy Stoszowice projekt studium     i projekty  planów w celu uchwalenia – do dnia 30-12-2008r. Jednocześnie w przypadku wydłużającego się terminu uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji  niezbędnych do realizacji procesów planistycznych będzie podstawą do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

Zastępca  Wójta Gminy

Krzysztof Niebora