Zamawiający: Gmina Stoszowice

Nazwa zamówienia: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”

Rodzaj zamówienia: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 35 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ)

Sygnatura akt: RR.271.2.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na ROBOTY BUDOWLANE, prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice” Szacowana wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwot progowych określonych w przepisach wydanych na podstawie delegacji ustawowej z przepisu art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Pzp

|  |  | Zatwierdzenie KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO: WÓJT GMINY STOSZOWICE /-Paweł Gancarz/ |
| --- | --- | --- |

Stoszowice, styczeń 2015 r.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawiera:

| Lp. | Oznaczenie | Nazwa SIWZ |
| --- | --- | --- |
| 1. | TOM I | I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) z załącznikami |
| 2. | TOM II | II. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO |
| 3. | TOM III | III. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY |

PBOŚ: Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków (PBOŚ) to urządzenie lub zespół urządzeń, w których na drodze procesów mechanicznych, biologicznych i chemicznych następuje redukcja ładunku zanieczyszczeń w ściekach do wielkości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800) przed ich wprowadzeniem do odbiornika dla oczyszczalni <2000 RLM. Potwierdzeniem tego wymogu jest legitymowanie się przez producenta pełnym raportem z badań na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3 wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

Pzp: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Efekt rzeczowy: końcowy efekt wykonanego zadania, wykonana inwestycja w sensie zaprojektowania i wybudowania 35 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 12566-3

Efekt ekologiczny: wskaźnik, który określa w sposób mierzalny pozytywny wpływ zadania na środowisko tj. sumę korzyści dla środowiska wynikającą z realizacji zadania tj. redukcję zanieczyszczeń oraz osiągnięcie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

TOM I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Obiekt: 	przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

Lokalizacja obiektu: Gmina Stoszowice, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, Polska

| Nazwa Zamawiającego: | Gmina Stoszowice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres pocztowy | Stoszowice 97 | Miejscowość: | Stoszowice | Kod pocztowy | 57-213 |
| Województwo | dolnośląskie | Kraj | Polska | NIP REGON | 887-16-35-220 890718455 |
| Tel.: | 74 8164510 | Fax: | 74 8181059 | E-mail: | gmina@stoszowice.pl |
| Nazwa zamówienia | „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice” |  |  | Nr ref.: | RR.271.2.2015 |
| Rodzaj zamówienia | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych |  |  | Tryb udzielenia zamówienia | Przetarg nieograniczony |

Kody CPV:

71320000-7 	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 	Roboty budowlane

45111200-0 	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45252127-4	Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45232421-9 	Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232410-9 	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 	Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 	Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 		Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

71332000-4	Geotechniczne usługi inżynieryjne

71352000-0	Usługi badania podłoża

71353000-7	Usługi badania wierzchniej warstwy gleby

50800000-3	Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

Spis treści

| - NAZWA (firma) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO | 5 |
| --- | --- |
| - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIANIA | 5 |
| - INFORMACJE OGÓLNE | 5 |
| - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIANIA | 4 |
| - TEREMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI | 11 |
| - ZMIANY I KOREKTY | 11 |
| - WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW | 12 |
| - WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTRCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA | 14 |
| - WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA | 18 |
| - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI | 20 |
| - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM | 21 |
| - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ | 23 |
| - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT | 23 |
| - MIEJSCE ORAZ TEREMIN SKADANIA I OTWARCIA OFERT | 27 |
| - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY | 28 |
| - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT | 28 |
| - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIANIA PUBLICZNEGO | 30 |
| - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY | 30 |
| - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIANIA PUBLICZNEGO | 31 |
| - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIANIA | 31 |
| WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO NINIEJSZEJ IDW | 32 |

1. NAZWA (firma) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Stoszowice,

reprezentowana przez Wójta Gminy Stoszowice

adres: Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice,

tel: 74 816 45 10,

fax: 74 818 10 59

Regon: 890718455

NIP: 887-16-35-220

e-mail: gmina@stoszowice.pl

strona internetowa: www.stoszowice.pl, www.stoszowice.probip.pl

godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek - 730 – 1530, środa - 730 – 1700, piątek 730 – 1400

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 25144 - 2015 z dnia 04.02.2015 r.;

- Strona internetowa Zamawiającego – www.stoszowice.probip.pl;

- Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

3. INFORMACJE OGÓLNE

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, jest oznaczone znakiem RR.271.2.2015.

- Wykonawcy są zobowiązani do powoływania się na wyżej wymienione oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w języku polskim.

- Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, będą sporządzone w języku polskim.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub udzielenia zamówienia w częściach. Wykonawcy musi złożyć ofertę na cały zakres zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Nie przewiduje się:

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą, związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ, będą prowadzone w polskich złotych.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Tomie II SIWZ - Wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Szacowana wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 euro.

- Sprawdzanie wiarygodności ofert:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp.

- Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej IDW. Przystępując do realizacji zadania objętego niniejszą SIWZ, Wykonawca winien uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na realizację prac objętych niniejszą SIWZ przez Podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę.

- Podstawa prawna opracowania SIWZ:

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 ze zm.),

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692 ze zm.),

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735 ze zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.),

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz.1503 ze zm.),

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (test jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 1409 ze zm.),

  - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

- Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej, przy opisywaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych i nazw producentów, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę, polegające na zaprojektowaniu, zakupie, dostawie, montażu, podłączeniu i uruchomieniu 35 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania spełniających wymogi normy PN-EN 12566-3.

Wymaga się, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem badań PBOŚ, potwierdzającym zgodność produktu z normą PN-EN 12566-3, wystawionym wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń. Jako uprawnione do przeprowadzania tego typu badań, Zamawiający za spełniające uzna wyłącznie te jednostki, które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33.

Pełny raport odnosi się do wszystkich badań określonych normą PN-EN 12566-3, tj.:

- wodoszczelności - dla każdej oferowanej wielkości oczyszczalni z typoszeregu (tj. dla całego urządzenia, nie zaś dla poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu) (załącznik A normy PN-EN 12566-3);

- skuteczności oczyszczania ścieków (efektywności) - dla jednego reprezentatywnego modelu/typu oczyszczalni z typoszeregu do którego należą oczyszczalnie oferowane (załącznik B normy PN-EN 12566-3). W badaniach zgodnie z rozporządzeniem winny być podane stężenia zanieczyszczeń (tj. BZT5, ChZT, zawiesina) ścieków surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową, ponadto raport powinien zawierać informacje wskazane w pkt B.5 normy PN-EN 12566-3.

- wytrzymałości konstrukcyjnej – dla warunków gruntowych wilgotnych lub wykonany metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia, wykonany dla jednego reprezentatywnego modelu/typu oczyszczalni z oferowanego typoszeregu; w związku z tym, że badaniu temu podlegają zwykle urządzenia największe z rodziny (typoszeregu), raport może dotyczyć zarówno oczyszczalni z danego typoszeregu, która jest oferowana przez Wykonawcę (objęta ofertą), jak też typu oczyszczalni nie objętej ofertą jednak należącej do tego samego typoszeregu, do którego należą oferowane oczyszczalnie; raport ma dotyczyć oczyszczalni, nie zaś pojedynczego zbiornika (załącznik C normy PN-EN 12566-3);

- trwałości (badanie materiału) – określający właściwość materiału, z którego wykonane są oferowane PBOŚ (rozdział 6.5 normy PN-EN 12566-3).

Ponadto Raport musi odnosić się do wskaźników wymaganych przez Zamawiającego tj. energochłonności oraz oczekiwanego stopnia oczyszczenia ścieków. Posiadanie w/w dokumentu jednoznaczne jest z możliwością oznakowania wyrobu znakiem „CE”. Zamawiający nie dopuszcza PBOS, które producent zmienił konstrukcyjnie względem PBOŚ jakie były badane przez laboratorium notyfikowane – Zamawiający wymaga oczyszczalni zbadanych zgodnie z zapisami normy PN-EN 12566-3.

Zamawiający wymaga aby oczyszczalnia została przebadana przez laboratorium notyfikowane zgodnie z treścią normy PN-EN 12566-3, w całości jako kompletne rozwiązanie. W przypadku zastosowania ew. dodatkowych wydzielonych osadników gnilnych, które nie były przebadane zgodnie z treścią normy PN-EN 12566-3 w ramach badań, którym podlegała kompletna oczyszczalnia ścieków (w skład której wchodził m.in. osadnik(i) gnilny(e)), konieczne jest aby osadniki te spełniały wymagania norm: PN-EN 12566-1 lub 12566-4.

Dostarczane urządzenia mają być kompletnymi, fabrycznie nowymi produktami.

Do raportu należy załączyć wykaz typów PBOŚ w ramach typoszeregu, dla którego sporządzono pełny raport badań PBOŚ j/w.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w miejscowościach: Stoszowice, Przedborowa, Żdanów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze, Budzów, Srebrna Góra, Lutomierz – Gmina Stoszowice. Szczegółowy wykaz działek w poszczególnych miejscowościach, na których nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia zawiera Tom III – Program funkcjonalno – użytkowy (PFU).

Do w/w PBOŚ kierowane będą ścieki bytowo-gospodarcze. Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na sześć miesięcy.

Na ogólną liczbę 35 szt. przydomowych oczyszczalni składa się:

- 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 1 mieszkańca,

- 5 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 2 mieszkańców,

- 4 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 3 mieszkańców,

- 7 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 4 mieszkańców,

- 2 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 5 mieszkańców,

- 4 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 6 mieszkańców,

- 2 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 7 mieszkańców,

- 4 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 8 mieszkańców,

- 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 10 mieszkańców,

- 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwo domowe i agroturystykę o łącznej liczbie do 12 osób,

- 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 13 mieszkańców,

- 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 5 mieszkańców i budynek mieszkalno-gospodarczy o liczbie czasowo przebywających do 20 osób,

- 1 szt. oczyszczalni obsługująca świetlicę wiejską i gospodarstwa domowe o liczbie do 150 osób przebywających czasowo w świetlicy wiejskiej i do 20 mieszkańców tworzących gospodarstwa domowe,

- 1 szt. oczyszczalni obsługująca budynek przeznaczony na cele administracyjno-biurowe i gospodarstwa domowe o liczbie do 30 osób w budynku administracyjno biurowym, do 15 osób w sali gimnastycznej, do 3 osób w lokalach mieszkalnych.

Z uwagi na zróżnicowanie gospodarstw domowych pod względem lokalizacji, ilości osób i specyfiki prowadzonej działalności, wymaga się, aby dobór typu, wielkości oczyszczalni, sposobu jej posadowienia oraz układu wprowadzania ścieków do odbiornika, poprzedzony był szczegółową analizą ilości i jakości odprowadzanych ścieków uwzględniając charakterystykę dopływu ścieków z poszczególnych obiektów, warunków przestrzennych na działkach oraz ukształtowania terenu, na którym instalacja będzie posadowiona, możliwych odbiorników ścieków oczyszczonych oraz warunków gruntowo-wodnych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być tak zaprojektowane, aby każda oczyszczalnia ścieków była technicznie dostosowana do warunków gruntowo-wodnych występujących na poszczególnych działkach ewidencyjnych, na których planowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Pod uwagę należy wziąć także źródło zaopatrzenia budynku w wodę pitną oraz głębokość wyprowadzenia rury kanalizacyjnej z budynku.

Realizacja inwestycji jest podzielona na 4 etapy:

| Etap I – | opinie geotechniczne | Etap kończy się podpisaniem przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego opinii geotechnicznych. Etap obejmuje m.in. wykonanie badań geotechnicznych gruntu i przygotowanie opinii geotechnicznych. |
| --- | --- | --- |
| Etap II – | projektowanie | Etap kończy się podpisaniem przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowej. Etap obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej; uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków, zgód, dokonaniem niezbędnych zgłoszeń i zawiadomień umożliwiających przejście do etapu III. |
| Etap III – | wykonanie | Etap kończy się podpisaniem przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji. Etap obejmuje m.in. zakup, dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie PBOŚ oraz wszelkie prace z tym związane (m.in. przyłączenia kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzenie ścieków oczyszczonych, zasilanie elektryczne, rozruch techniczny i technologiczny); obsługę geodezyjną; wykonanie badań ścieków z 10% wskazanych przez Zamawiającego PBOŚ i raport porealizacyjny; zestawienie zrealizowanych obiektów; indywidualne i grupowe szkolenie Użytkowników; przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi; |
| Etap IV – | serwis i badania ścieków | Etap kończy się podpisaniem przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Etap obejmuje m.in. serwis, konserwację urządzeń i badania ścieków. |

4.2. Zakres przedmiotu zamówienia:

- Wykonanie badań geotechnicznych gruntu indywidualnie dla każdej wskazanej w niniejszej SIWZ nieruchomości lub grupy nieruchomości, na której(ych) ma być realizowana PBOŚ obsługująca dany obiekt, celem rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wraz z ustaleniem charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych oraz ogólnych parametrów przepuszczalności gruntów pod projektowane przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Stoszowice, realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”. Wyniki badań winny być przedstawione w formie opinii geotechnicznej.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z załatwieniem wszelkich formalności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków, zgód, dokonaniem niezbędnych zgłoszeń i zawiadomień, w tym w szczególności skutecznym dokonaniem zgłoszeń stosownie do art. 152 ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla obiektów, dla których jest ono wymagane zgodnie z przepisami odrębnymi, skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu budowy, w przypadkach, gdy do użytkowania można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy. Za skuteczne uznaje się tylko te zawiadomienia i zgłoszenia, w związku z którymi, organ właściwy do przyjęcia zawiadomienia lub zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

W sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązania projektowe będą wymagały do realizacji nieruchomości innych niż te, co do których Wójt Gminy Stoszowice posiada prawo do dysponowania nimi na cele budowlane, Wykonawca winien uzyskać, w imieniu Zamawiającego, zgodę na dysponowanie tymi nieruchomościami na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

- Wszelkie prace przygotowawcze niezbędne do wykonania, w celu przygotowania w/w inwestycji do realizacji, w tym również wykonanie wszelkich niezbędnych wniosków, badań (w szczególności badań mających na celu opracowanie opinii geotechnicznych dla każdej planowanej PBOŚ), analiz, operatów (w szczególności operatów wodnoprawnych), ekspertyz, opracowań, map wymaganych dla prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji zlecenia oraz zapewnienie we własnym zakresie dostaw wody i energii elektrycznej na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, zapewnienie transportu sprzętu i materiałów na miejsce i z miejsca prowadzenia robót.

- Zakup, dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie 35 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasileniem elektrycznym (o ile jest wzmagane), rozruchem technicznym i technologicznym oraz w przypadkach, gdy to będzie niezbędne dla prawidłowej pracy PBOŚ, w ramach zamówienia także zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie pompowni ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych. Przedmiot zamówienia ma być wykonany z materiałów własnych Wykonawcy. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zebraną dokumentacją.

- Prace demontażowe, odtworzeniowe, porządkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (test jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 1409 ze zm.), łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą opatrzoną klauzulami nadającymi jej cechy dokumentu (z potwierdzeniem o przyjęciu dokumentów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

- Sprawowanie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.

- Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla przedstawicieli użytkowników wszystkich 35 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz dla ew. serwisantów PBOŚ. Niezależnie od przeprowadzonych indywidualnych szkoleń każdego z Użytkowników, Wykonawca zobowiązany jest zorganizować (w tym szczególnie zawiadomić wszystkich Użytkowników, ew. wynająć salę itp.) i przeprowadzić szkolenie grupowe Użytkowników projektowanych PBOŚ, potwierdzone w szczególności zdjęciami ze szkolenia i listą obecności. O terminie i miejscu szkolenia Wykonawca winien zawiadomić na piśmie także Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co najmniej 7 dni przed terminem szkolenia.

- Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.

- Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.

- Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800 ze zm.).

- Zestawienie zrealizowanych obiektów /urządzeń/ opracowań wraz z zestawieniem wszystkich wykonanych PBOŚ, zawierającym dane określone szczegółowo w Tomie III - Program Funkcjonalno –Użytkowy.

- Wyniki badań, wykonanych przez akredytowane laboratorium, ścieków oczyszczonych z 10% (wskazanych przez Inwestora) wykonanych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, potwierdzające, że jakość ścieków jest zgodna z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800). Wyniki winny być uzyskane przez Wykonawcę (dojazd + pobór próbek + przygotowanie i przekazanie sprawozdań z badań) oraz przekazane i przedstawione Zamawiającemu.

Niezależnie od powyższego, wykonywanie przez okres kolejnych 5 lat następujących po dacie podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji (odbiór części zamówienia związany z osiągnięciem efektu rzeczowego) i do dnia wskazanego w umowie, jednak nie później niż do 31 grudnia każdego kolejnego roku, badań odprowadzanych oczyszczonych ścieków dla których zostało wydane pozwolenie wodnoprawne w związku z obowiązkiem przeprowadzenia przeglądów wydanych pozwoleń wodnoprawnych na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.). Próbki ścieków odpływających z ww. oczyszczalni ścieków winy być pobrane zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800). Wyniki badań ww. ścieków każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 10 dni od daty ich wykonania. W zakres zadania wchodzi m.in. pobór próbek, badanie ścieków oczyszczonych, przygotowanie i przekazanie sprawozdań z badań ścieków w zakresie wskaźników i w sposób wskazany w poszczególnych pozwoleniach wodnoprawnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych, w tym także czynności niewymienionych w sposób wyraźny w niniejszej SIWZ, jeżeli ich wykonanie jest potrzebne do dochowania właściwych standardów sztuki budowlanej, a także jeżeli są one niezbędne ze względów bezpieczeństwa lub zabezpieczenia robót już wykonanych, w tym w szczególności koszty: pozyskania materiałów geodezyjnych, obsługi geodezyjnej, wynikające z zajęcia pasa drogowego, uzgodnień, prób, badań, ubezpieczenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania go w należytym stanie, oznakowania robót, zorganizowania zaplecza budowy, pełne koszty konserwacji i serwisu (wraz z materiałami eksploatacyjnymi), pełne koszty badań ścieków (w tym koszty dojazdu, poboru próbek, sporządzenia i przekazania sprawozdań z badań), zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji - łącznie z kosztami utylizacji oraz inne nakłady nie stanowiące wartości prac projektowych i wykonawczych, a niezbędne do wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia, należy objąć proponowaną ceną ofertową. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i wymagań określa Tom III - Program Funkcjonalno –Użytkowy.

- Podane w SIWZ, oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia poprzez np. wskazanie konkretnego produktu, urządzenia lub materiału (poprzez podanie jego nazwy lub nazwy producenta) lub konkretnego rozwiązania mają jedynie na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i nie ograniczają konkurencji. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających produkty, urządzenia, materiały lub rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zaproponowane produkty, urządzenia, materiały lub rozwiązania posiadają parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji przetargowej. Jako urządzenia równoważne rozumie się PBOŚ pracujące bez zużycia prądu, zgodnie z normą PN EN 12566-3, a co za tym idzie – te, które na dzień składania ofert posiadają komplet raportów określonych normą PN EN 12566-3.

- W celu oceny równoważności zaoferowanych urządzeń, Wykonawca dołączy do oferty zgodnie z pkt 8 ppkt 5, 2) SIWZ - opis rozwiązań równoważnych.

- Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- Wykonawca przez okres ok. 5 lat następujących po dacie podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji (odbiór części zamówienia związany z osiągnięciem efektu rzeczowego) i do dnia wskazanego w umowie, będzie świadczył bez dodatkowego wynagrodzenia, usługi serwisu i konserwacji zainstalowanych urządzeń. Koszty dotyczące serwisu i ewentualnej wymiany części należy zawrzeć w cenie oferty.

4.3. Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień.

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |  |
| --- | --- | --- |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |  |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |  |
| 45232421-9 | Roboty w zakresie oczyszczania ścieków |  |
| 45252127-4 | Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków |  |
| 45232410-9 | Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej |  |
| 45232423-3 | Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków |  |
| 45255600-5 | Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji |  |
| 45232400-6 | Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych |  |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |  |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |  |
| 71332000-4 | Geotechniczne usługi inżynieryjne |  |
| 71352000-0 | Usługi badania podłoża |  |
| 71353000-7 | Usługi badania wierzchniej warstwy gleby |  |
| 50800000-3 | Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji |  |
| 5. TEREMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI |  |  |

1. 	Wymagany końcowy termin wykonania przedmiotu zamówienia wraz z osiągnięciem efektu ekologicznego tj. redukcją zanieczyszczeń i osiągnięciem wymaganych parametrów ścieków - do 28.02.2017 r., z tym, że osiągnięcie efektu rzeczowego tj. zaprojektowanie i wybudowanie 35 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 12566-3 w ramach czynności określonych w pkt. 4.2 podpunkt od 1 do 11 oraz podpunkt 13 w związku z podpunktem 14 - do 29.02.2016 r.

2. 	Okres rękojmi za wady wynosi min. 5 lat licząc od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.

3. 	Wymagania dotyczące gwarancji:

- Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 10 lat, max 20 lat, licząc od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.

- Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.

- Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi gwarancji, udzielonemu przez Wykonawcę.

- Okres objęcia gwarancją wszystkich materiałów i urządzeń musi odpowiadać co najmniej okresowi gwarancji, udzielonemu przez Wykonawcę, bez względu na okres gwarancji producenta urządzeń i/lub materiałów, z zastrzeżeniem, że jeśli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż wskazany powyżej, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje również kompletną PBOŚ wraz z całym osprzętem, systemem napowietrzania oraz sterowania. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek naprawy tych elementów oczyszczalni, które ulegną zepsuciu lub zużyciu.

- Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokołem bezusterkowego odbioru końcowego przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.

- Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek działania siły wyższej, normalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych typu filtry, membrany, dyfuzory oraz szkód wynikłych z winy użytkownika. Przy czym okresy gwarancji na ww. materiały eksploatacyjne, winny odpowiadać co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez ich producentów, nie krótszym jednak niż 2 lata i liczone będą od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.

6. ZMIANY I KOREKTY

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach:

- Zmiany adresu lub siedziby Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

- Zmian osób występujących po stronie Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

- Zaniechania wykonania części robót – zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego poprzez ograniczenie liczby instalowanych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) w stosunku do przewidzianych w kontrakcie/umowie i związanych z tym robót towarzyszących w przypadku:

- braku zgody lub rezygnacji właściciela nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych lub jeżeli wykonanie tych robót stoi w sprzeczności z interesem osób prywatnych, dla których oczyszczalnia miała być wykonana,

- konieczności zaniechania robót budowlanych z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń (np: śmierć właściciela nieruchomości), uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową,

- wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejsza umową,

- Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak: następstwa działań administracyjnych (konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano na etapie zawarcia umowy), istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury, wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,

- Zgody obu Stron, dopuszcza sie możliwość zmiany terminu umownego o czas trwania okoliczności wpływających na zmianę terminu, w momencie wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do umowy, tj. wystąpienie tzw. siły wyższej niemożliwej do przewidzenia i niemożliwej do zapobieżenia, w tym: działanie przyrody, zmiana przepisów prawnych powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, akty wandalizmu, kradzieże itp.), przerwy w dostawie prądu i/lub wody, trwającej ponad 7 dni.

- Zmiany wartości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego i związanych z tym robót i czynności. Zmiana wartości wynagrodzenia ryczałtowego będzie oparta o wartość realizacji jednej PBOŚ, z uwzględnieniem rozdziału w zależności od ilości RLM, wskazaną w formularzu rozliczeniowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy. Na podstawie tych danych będzie sporządzany aneks do umowy.

- Stwierdzenia jakiegokolwiek organu orzekającego, że którekolwiek z postanowień niniejszej umowy są nieważne lub bezskuteczne, wówczas strony zastąpią nieważne lub nieskuteczne postanowienie innym, ważnym i skutecznym, w sposób w pełni odzwierciedlający pierwotna wolę Stron.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia przed terminem wskazanym w niniejszej umowie,

- Wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy robót,

- Zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

- Działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- Zmiany zakresu podwykonawstwa.

- Zmiany sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, zmiany materiałów i technologii wykonania przedmiotu zamówienia: Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia takich zmian w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Tego typu zmiany mogą nastąpić po sporządzeniu protokołu konieczności i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy nie może mieć wpływa na koszt realizacji przedmiotu umowy,

- Zaniechania wykonania części etapu IV (serwis i badania ścieków) realizacji inwestycji – zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego, poprzez ograniczenie liczby badań ścieków do wykonania w stosunku do przewidzianych w kontrakcie/umowie.

Strony z powodów, jakie mogą wpłynąć na zmiany terminów wykonania prac, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania prac w miejscu budowy.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a także brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

- Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie). Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane, w skład którego wchodziła budowa min. 30 przydomowych oczyszczalni ścieków (łącznie w ramach jednego zamówienia/kontraktu). Z dowodów dotyczących najważniejszych robót powinna wynikać m.in. liczba wykonanych PBOŚ (w ramach jednego zamówienia).

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy), tzn.: za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie:

    - Kierownik budowy (co najmniej jedna osoba) posiadający:

      - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie obejmującym sieci, instalacje i urządzenia kanalizacyjne/sanitarne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

      - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie lub nadzorze robót w ramach posiadanych uprawnień, w tym co najmniej jednego zamówienia, w skład którego wchodziła budowa min. 30 przydomowych oczyszczalni ścieków (łącznie w ramach jednego zamówienia/kontraktu).

    - Projektant (co najmniej jedna osoba) posiadający:

      - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie obejmującym sieci, instalacje i urządzenia kanalizacyjne/sanitarne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

      - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w ramach posiadanych uprawnień, w tym co najmniej jednej inwestycji o wartości brutto robót budowlanych nie mniejszej niż 500 000,00 PLN, w skład której wchodziła budowa sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych lub urządzeń/obiektów do oczyszczania ścieków.

    - Elektryk (co najmniej jedna osoba) posiadający

      - uprawnienia SEP do 1 kV E i D zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 ze zm.) lub równoważne obowiązujące w Krajach Unii Europejskiej;

    - Geolog (co najmniej jedna osoba) posiadający:

      - kwalifikacje odpowiedniej kategorii w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, umożliwiające wykonanie badań i opinii geotechnicznych na potrzeby budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji poszczególnych osób pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcje, wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 300 000,00 zł oraz środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł. Jeśli wartości podane w dokumentach będą w walutach innych niż PLN, Wykonawca winien dokonać przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia dokumentu.

- Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków, zostanie dokonana wg formuły: „spełnia / nie spełnia", na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 8 IDW.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

- Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia wszystkich warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się także wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą (art. 24 ust. 4 Pzp).

Zamawiający odrzuci ofertę (art. 89 Pzp), jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTRCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44, w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie może być złożone łącznie (na jednym druku) w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, albo odrębnie, jeżeli Wykonawca składający odrębnie oświadczenie, spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu).

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, potwierdzających, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie oraz łączny potencjał techniczny i kadrowy):

- Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1.2, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót (wystawionych przez odbiorcę robót), określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4 do IDW;

- W wykazie należy wskazać jedynie te roboty, które odpowiadają rodzajowo określonym powyżej robotom wykazywanym dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w szczególności wskazać należy co najmniej 1 zamówienie na roboty budowlane, w skład którego wchodziła budowa min. 30 przydomowych oczyszczalni ścieków (łącznie w ramach jednego zamówienia/kontraktu), wykonanego przez Wykonawcę składającego ofertę. Zamawiający wymaga aby do wykazu załączyć dowody (wystawione przez odbiorcę robót) dotyczące co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane, w skład którego wchodziła budowa min. 30 przydomowych oczyszczalni ścieków (łącznie w ramach jednego zamówienia/kontraktu), co zamawiający uzna za załączenie dowodów dotyczących najważniejszych robót (chyba, że zamówienie to było wykonane na rzecz Zamawiającego, wówczas nie ma obowiązku przedkładania dowodu wykonania robót wynikających z tego zamówienia na rzecz Zamawiającego). Z dowodów dotyczących najważniejszych robót powinna wynikać m.in. liczba wykonanych PBOŚ (w ramach jednego zamówienia).

- Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie robót budowlanych (załącznik nr 4 do IDW) informacji o robotach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

- W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie były wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodu wykonania tych robót na rzecz Zamawiającego.

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z załączonego dowodu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zostały wykonane lub miały być wykonane roboty budowlane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

- Wykaz robót budowlanych należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1.3, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi oraz wykonanie opinii geotechnicznych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1.3 - oświadczenie należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW.

W przypadku wyboru oferty, bezpośrednio przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy przedłożenia stosownych i aktualnych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub przez podmioty, których dotyczą te dokumenty (dokumenty te można załączyć również do oferty).

- W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, potwierdzających, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy dołączyć:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 300 000,00 zł, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1.4;

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W myśl § 1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 ze zm.), Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazującego spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4) ustawy, poprzez poleganie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, dotyczącej podmiotu, z którego zdolności finansowej Wykonawca korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającej wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz opłaconej polisy lub przy jej braku innego dokumentu, potwierdzającego, że podmiot na którego zdolności finansowej polega Wykonawca, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1.4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie danego warunku.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny/e dokument/y, który/e w wystarczający sposób potwierdzi/ą spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunku/ów (art. 26 ust. 2c Pzp).

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 3 do IDW)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione powyżej w ppktach 1) - 6) winny zostać złożone przez każdego z nich.

Dokumenty wymienione w ppktach 2) - 6) winny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Oświadczenie, o którym mowa w ppkcie 1) winno zostać złożone w formie oryginału.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppktach 1) - 6) powyżej.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty:

- Opis proponowanych do zastosowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wykazanych w załączniku nr 8 do oferty, zawierający w szczególności schemat technologii obiegu ścieków oraz opis elementów oczyszczalni z jednoznacznym wskazaniem elementu połączenia technologii złoża biologicznego i osadu czynnego, o której mowa w Tomie III - PFU niniejszej SIWZ, oraz wykaz typów PBOŚ w ramach typoszeregu, dla którego sporządzono pełny raport badań PBOŚ, o którym mowa w pkt 4.1 Tomu I – IDW niniejszej SIWZ (do opisu wraz z wykazem typów PBOŚ w ramach typoszeregu, można załączyć karty katalogowe, rysunki oferowanych PBOŚ).

- Opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie,

- Deklaracja zgodności/ właściwości użytkowych osadnika gnilnego ze zharmonizowaną normą PN-EN 12566-1 lub PN-EN 12566-4 – w przypadkach przewidzianych w SIWZ.

- Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (tj. w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem (w myśl § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8 ppkt 4 IDW, przedkłada (w myśl § 4 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane):

- w zakresie dokumentów, o których mowa w pkt 8 ppkt 4, 2) - 4) i 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

        - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

        - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

        - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- w zakresie dokumentów, o których mowa w pkt 8 ppkt 4, 5) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 8 ppkt 8, 1) lit. a i c oraz ppkt 8, 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8 ppkt 8, 1) lit. B, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 ppkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 8 ppkt 9 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP ogłoszony i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW.

9. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia

- Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w myśl art. 23 ust. 3 ustawy Pzp).

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 7 i 8 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy mają obowiązek ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

-	łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),

-	oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty (w myśl § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedłożyć Zamawiającemu stosowną umowę podpisaną przez wszystkich partnerów, regulującą współpracę grupy Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:

  - oznaczenie czasu trwania porozumienia, obejmującego co najmniej okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

  - podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie,

  - wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z Wykonawców występujących wspólnie do czasu wykonania zamówienia w całości,

  - solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu zamówienia,

  - zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego,

  - ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9.2. Podwykonawcy

- W przypadku zamiaru powierzenia zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający żąda:

  - wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzyć chce Podwykonawcom;

  - podania przez Wykonawcę nazw Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 (Wykonawca podaje nazwy podwykonawców tylko w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby tego Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Jeśli Wykonawca nie powołuje się na zasoby innego podmiotu, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę jedynie części zamówienia, jakie chce powierzyć Podwykonawcom).

Forma oświadczenia o powierzeniu części zamówienia Podwykonawcom znajduje się w pkt 1 ppkt 10 formularza oferty – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy Podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów (w tym Podwykonawców), na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 8 ppkt 4, w części dotyczącej powierzanego zakresu zamówienia.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii takiej umowy oraz kopii jej ewentualnej zmiany.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 9.2 ppkt 5.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 9.2 ppkt 6, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienie na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający, w terminie określonym w pkt 9.1 ppkt 6 zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 9.1 ppkt 6 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku o którym mowa w pkt 9.1 ppkt 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż termin określony w pkt 9.1 ppkt 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy punktów 9.1: od 4. do 12. stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 9.1 ppkt 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 14 Zamawiający informuje, że termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzeniem należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 14 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego lub do naliczenia kary umownej.

- Przepisy art. 143a-143d ustawy Pzp nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dowodami niniejszymi są;

  - oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu zapłaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zawierającego pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o dokonaniu powyższej zapłaty;

  - potwierdzenie przelewu bankowego wraz z pisemnym oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu należnej części wynagrodzenia.

Powyższe dowody zapłaty Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego żądania przedłożenia powyższych dowodów.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości oraz rękojmi, aby nie były one krótsze od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi, a także zobowiąże Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) do ponoszenia wobec Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, które mogą ujawnić się w okresie gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi. Ponadto zapewni uprawnienie do żądania w każdym czasie przez Zamawiającego od Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) oświadczeń, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 2.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiązani są solidarnie do usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi.

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie na adres korespondencyjny podany w nagłówku niniejszej SIWZ lub/i za pomocą faksu na numer (74) 818 10 59 lub/i drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@stoszowice.pl. Wszystkie one powinny być opatrzone numerem sprawy RR.271.2.2015.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa wyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się zapoznać z ich treścią.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z zapisami art. 38 ustawy Pzp t.j. nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. We wniosku należy podać w szczególności:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- znak postępowania – RR.271.2.2015

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na tej stronie internetowej Zamawiającego - www.stoszowice.probip.pl (w myśl art. 38 ust. 2 ustawy Pzp).

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania (w myśl art. 38 ust. 1a ustawy Pzp).

- SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego, 57-213 Stoszowice, Stoszowice 97, w godzinach urzędowania Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres: gmina@stoszowice.pl.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.stoszowice.probip.pl oraz niezwłocznie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ (w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Pzp).

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej Zamawiającego – www.stoszowice.probip.pl (w myśl art. 38 ust. 6 ustawy Pzp).

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w pkt 10 ppkt 4 IDW (w myśl art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

- Do kontaktów z Wykonawcami, Zamawiający upoważnia: Radomira Fijałkowskiego, tel. 74 8164 523, fax 74 8181 059, e-mail: budownictwo@stoszowice.pl

- Zamawiający na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie przewiduje organizowania zebrania Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zm.).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać szczególnie kwotę gwarancji /sumę gwarancyjną i termin ważności gwarancji (gwarancja terminowa). W treści dokumentu gwarancji bankowej nie może być klauzuli pozwalającej na odwołanie lub wygaśnięcie gwarancji przed upływem terminu jej ważności.

- Postanowienia pkt 11 ppkt 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt 11 ppkt 2,lit. b i e.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich, Oddział Budzów nr 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002, z dopiskiem: „wadium – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice, RR.271.2.2015”. Do oferty można załączyć kopię polecenia przelewu.

- Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za skuteczne wniesienie wadium Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Zamawiającego. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Stoszowice, Sekretariat - pokój nr 12, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice.

- Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.

- Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Pzp, tj:

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub pełnomocnictw (chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie) – w sytuacji takiej Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami (w myśl art. 46 ust. 4a ustawy Pzp).

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, na jego wniosek.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

    - wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

    - wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, nie powoduje utraty wadium.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

- Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z zaoferowaną jedną ceną wykonania całego przedmiotu zamówienia (art. 82 ust. 1 ustawy Pzp).

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu (np. koperta), opisanym w następujący sposób:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:

Gmina Stoszowice

Stoszowice 97

57-213 Stoszowice

Oferta na realizację zadania:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”

RR.271.2.2015

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

19.02.2015 r. godz. 1015

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert oraz uczestnictwa w przetargu, ponoszą Wykonawcy.

- Oferta i załączniki do oferty powinny być sporządzone w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści i przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami miała format nie większy niż A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski (w myśl § 7 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 ze zm.).

- Oferta, oświadczenia i załączniki muszą być podpisana przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym, zgodnie z danymi ujawnionymi KRS – rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub podpisane przez Pełnomocnika.

- osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) uprawnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Uprawnienie osób podpisujących ofertę i oświadczenia do ich podpisania, musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego uprawnione. Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych kopii. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą IDW.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. Natomiast zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW, miały formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. Oferent nie może zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki do SIWZ.

- Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane i parafowane przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert.

- Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA OFERTY". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY nr ___” .

- Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę /osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne -pełnomocnictwo). Oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty musi być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą oświadczenie o wycofaniu oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY".

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, przy pomocy których Wykonawca wykazuje spełnianie warunków, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Kompletna oferta musi zawierać kolejno:

| Wykaz złożonych dokumentów | Strona oferty |
| --- | --- |
| Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW. |  |
| Formularz Rozliczeniowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 1.1 do niniejszej IDW. |  |
| Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW. |  |
| - Wykaz robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW. |  |
| - Dowody dotyczące najważniejszych robót (wystawione przez odbiorcę robót), określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – min. dowody dotyczące co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane, w skład którego wchodziła budowa min. 30 przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3 (łącznie w ramach jednego zamówienia/kontraktu). Z dowodów dotyczących najważniejszych robót powinna wynikać m.in. liczba wykonanych PBOŚ (w ramach jednego zamówienia) oraz to, że wykonane PBOŚ są zgodne z normą PN-EN 12566-3. |  |
| - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW, |  |
| - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznika nr 6 do niniejszej IDW, |  |
| - Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 300 000,00 zł. |  |
| - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |  |
| Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW – w oryginale (dotyczące: Wykonawcy, podmiotów na których zasobach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp oraz każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). |  |
| Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (dotyczące: Wykonawcy, podmiotów na których zasobach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp oraz każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). |  |
| Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (dotyczące: Wykonawcy, podmiotów na których zasobach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp oraz każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). |  |
| Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (dotyczące: Wykonawcy, podmiotów na których zasobach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp oraz każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). |  |
| Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (dotyczące: Wykonawcy, podmiotów na których zasobach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp oraz każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). |  |
| Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (dotyczące: Wykonawcy, podmiotów na których zasobach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp oraz każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). |  |
| Oświadczenie o zastosowaniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków legitymujących się dokumentem wystawionym przez notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium, potwierdzającym zgodność ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN12566-3 – wg załącznika nr 7 do niniejszej IDW. |  |
| - Pełny raport badań PBOŚ potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 12566-3, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, znajdujące się na liście dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33, wydany dla konkretnego typoszeregu urządzeń. |  |
| - Wykaz typów PBOŚ w ramach typoszeregu, dla którego sporządzono pełny raport badań PBOŚ j/w. |  |
| Zestawienie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN12566-3, jakie zostaną zamontowane we wskazanych lokalizacjach w trakcie realizacji niniejszego zamówienia wg załącznika nr 8 do niniejszej IDW. |  |
| - Opis w postaci DTR Producenta i fotografie proponowanych do zastosowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wykazanych w załączniku nr 8 do oferty, zawierające w szczególności schemat technologii obiegu ścieków oraz opis elementów oczyszczalni z jednoznacznym wskazaniem elementu połączenia technologii złoża biologicznego i osadu czynnego oraz rozwiązania technologicznego, w którym osad nadmierny, jest usuwany bez konieczności dojazdu i użycia wozu asenizacyjnego, o której mowa w Tomie III - PFU niniejszej SIWZ. Załączony opis i fotografie powinny być podpisane przez Producenta urządzeń następującą formułą: „Firma .... (pełna nazwa Producenta urządzeń) deklaruje, że załączony opis i fotografie dotyczą urządzeń .... (pełna nazwa rodziny, typu i modelu urządzenia). Opisywane urządzenia zostały przebadane przez laboratorium notyfikowane i są znakowane znakiem CE, łączą technologię złoża biologicznego i osadu czynnego oraz posiadają rozwiązania technologiczne, w którym osad nadmierny usuwany jest bez konieczności użycia wozu asenizacyjnego”. Jeżeli DTR Producenta nie zawiera wskazania rozwiązań technicznych proponowanych urządzeń, które zapewniają spełnienie minimalnych wymagań technicznych, o których mowa w pkt 2.2 TOMU III – PFU niniejszej SIWZ (za wyjątkiem tych wskazanych powyżej, o których obligatoryjnie ma być mowa w DTR Producenta), do oferty należy załączyć dodatkowo opis wskazujący jednoznacznie te rozwiązania techniczne. |  |
| - Opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie |  |
| - Deklaracja zgodności/ właściwości użytkowych osadnika gnilnego ze zharmonizowana normą PN-EN 12566-1 lub PN-EN 12566-4 – w przypadkach przewidzianych w SIWZ. |  |
| Pisemne zobowiązanie (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty) podmiotów, na których wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. |  |
| Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy oferta i/lub inne dokumenty podpisane są przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy, |  |
| W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, |  |
| Dowód wniesienia wadium, |  |
| Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW. |  |
| Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszej IDW. |  |
| Pozostałe dokumenty wskazane w pkt. 8 niniejszej IDW, a nie wymienione w niniejszym wykazie. |  |
| - … |  |

Zaleca się zachować podaną powyżej kolejność składanych dokumentów.

- Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby stron wchodzących w skład oferty.

- Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, ze zm.), muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ –TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

14. MIEJSCE ORAZ TEREMIN SKADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 0730 - 1530, w środy w godzinach 0730 - 1700, w piątki w godzinach 0730 - 1400.

Termin składania ofert upływa dnia 19.02.2015 r., godz. 1000, oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy.

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, sala posiedzeń, dnia 19.02.2015 r., godz. 1015.

- Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE OFERTY". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY" lub „ZMIANA OFERTY nr ___” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

- W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo poda obecnym:

  - stan koperty zawierającej otwieraną ofertę,

  - nazwę (firmy) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

  - informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 8 przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę oferty brutto („wartość ogółem brutto” - wg formularza oferty), która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza tj. do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego z przyczyn określonych w umowie, której wzór stanowi Tom II niniejszej SIWZ, nastąpi zmiana wartości wynagrodzenia ryczałtowego, proporcjonalnie do zmiany tego zakresu i będzie oparta o wartość realizacji jednej PBOŚ, z uwzględnieniem rozdziału w zależności od ilości RLM, wskazaną w formularzu rozliczeniowym stanowiącym do oferty Wykonawcy i wykonanym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 do niniejszej IDW.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ustali cenę za całość zamówienia w jednej kwocie na Formularzu Oferty sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, w oparciu o informacje zawarte w Tomie III niniejszej SIWZ. Wykonawca winien również wypełnić załącznik nr 1.1. do IDW - Formularz Rozliczeniowy. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać elementy cenotwórcze, takie jak opłaty celne i importowe oraz podatek VAT, obejmować wszystkie koszty towarzyszące i wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

- Ceną oferty (podlegającą ocenie), stanowiącą wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy, jest „wartość ogółem brutto” wymieniona w Formularzu Oferty sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, oparta o wartość realizacji jednej PBOŚ, z uwzględnieniem rozdziału w zależności od ilości RLM, wskazaną w formularzu rozliczeniowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 do niniejsze IDW.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (Tom II niniejszej SIWZ).

- W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały w Tomie II niniejszej SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Zamawiający ustala, czy:

  - ofertę wniesiono w wymaganym terminie;

  - oferta jest zgodna z wymaganiami niniejszej SIWZ oraz wymaganiami ustawy;

  - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: Najniższa cena:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (waga kryterium) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 80% |

Sposób oceny: kryterium „cena oferty brutto" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, jako „wartość ogółem brutto”. Ilość punktów (Ip) wyznacza się wg wzoru:

| Ip = | Cena najniższa z oferowanych | X 80 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | Cena badanej oferty |  |

Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (waga kryterium) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Gwarancja udzielona przez Wykonawcę (G) | 20% |

Sposób oceny: kryterium „cena oferty brutto" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, jako „wartość ogółem brutto”. Ilość punktów (Ip) wyznacza się wg wzoru:

| Ip = | Okres badanej gwarancji | X 20 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | Okres najdłuższej gwarancji |  |

Dla wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie zastosowany wzór: Ip=C+G (suma punktów uzyskanych za kryterium „cena” i „gwarancja”)

- Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który(rzy) uzyska(ją) najwyższą ilość punktów.

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie punktowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości (w myśl § 7 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 ze zm.).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy Wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty (w myśl art. 87 ust. 1 ustawy Pzp).

- Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie;

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wypełniając uprawnienie wynikające z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie (nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania wezwania), chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- W przypadkach opisanych w art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający wyklucza Wykonawcę (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp). Ofertę Wykonawcy wykluczonego, uznaje się za odrzuconą. Oferta spełniająca przesłanki art. 89 zostaje odrzucona.

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIANIA PUBLICZNEGO

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek:

    - wskazać osobę/osoby, która będzie podpisywać umowę;

    - przedłożyć dokument uprawniający osobę/osoby wskazaną do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów;

    - w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – przedłożyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

    - wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy i dostarczyć Zamawiającemu oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę grupy Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w pkt 9 IDW.

- Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi TOM II niniejszej SIWZ.

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Na podstawie art. 147 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto („wartości ogółem brutto”) podanej w formularzu oferty.

- Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż do czasu zawarcia (podpisania) umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Roz-woju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp, tj:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich, Oddział Budzów nr 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, PBOŚ II, nr sprawy RR.271.2.2015”.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

  - 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Kontraktu, potwierdzonego podpisanym protokołem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany,

  - 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokument gwarancyjny musi bezwarunkowo gwarantować zapłatę za zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego, wynikającego z umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega akceptacji Zamawiającego.

- W przypadku, gdy wniesione w formie niepieniężnej, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będzie traciło ważność, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia nowego bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia, przy czym koszt wniesienia nowego zabezpieczenia, bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia, ponosi Wykonawca.

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIANIA PUBLICZNEGO

Wzór umowy został zawarty w Tomie II niniejszej SIWZ. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest, załączyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ma sumę nie niższą niż 300 000,00 PLN. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać ww. ubezpieczenie, tak, aby obejmowało ono cały okres realizacji umowy. Brak polisy upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i żądania od Wykonawcy kary umownej przewidzianej na taki wypadek.

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIANIA

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. Zastosowanie maj a także następujące przepisy wykonawcze:

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2010 r. nr 48 poz. 280 ze zm.),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. nr 41 poz. 238 ze zm.).

Wykaz załączników do niniejszej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| l.p. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 oraz 1.1 | Zał. nr 1 - Formularz Oferty Zał. nr 1.1. - Formularz Rozliczeniowy |
| 2. | Załącznik nr 2 | Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. |
| 3. | Załącznik nr 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 4 | Załącznik nr 4 | Wykaz robót budowlanych. |
| 5. | Załącznik nr 5 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia. |
| 6. | Załącznik nr 6 | Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. |
| 7. | Załącznik nr 7 | Oświadczenie, że zastosowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków legitymować się będą dokumentem wystawionym przez notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium, potwierdzającym zgodność ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN12566-3, *do oświadczenia należy załączyć pełen raport (…) |
| 8. | Załącznik nr 8 | Zestawienie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN12566-3, jakie zostaną zamontowane we wskazanych lokalizacjach w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. |
| 9. | Załącznik nr 9 | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. |
| 10. | Załącznik nr 10 | Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 9 i 10 niniejszej IDW.

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej.

Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Uwaga: Wszystkie załączniki winny zostać wypełnione przez Wykonawcę (wyjątek stanowi załącznik nr 1.1. – Formularz Rozliczeniowy, którego załączenie i wypełnienie jest fakultatywne, niemniej jednak zalecane) i ściśle wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nim zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on „nie dotyczy’’.

##### Załącznik nr 1 do IDW – FORMULARZ OFERTY

| pieczęć Wykonawcy |  | Zamawiający: Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice |
| --- | --- | --- |

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, udzielanym w trybie przetargu nieograniczonego znak RR.271.2.2015, dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

netto: ______________________________________________________________ PLN (słownie:___________________________________________________________________________) należny podatek VAT: ______%, _______________________________________________ PLN (słownie:___________________________________________________________________________) Wartość ogółem brutto wynosi: __________________________________________ PLN (słownie:_______________________________________________________________)

- Oświadczamy, że:

- wadium w kwocie _____________________________________ PLN (słownie: ____________________________________________) zostało wniesione w dniu _____________________ w formie _______________________________________.

- zobowiązujemy się osiągnąć efekt rzeczowy w terminie do dnia _____________ (nie później niż 29.02.2016 r.) oraz efekt ekologiczny w terminie do dnia _____________ (nie później niż 28.02.2017 r.);

- energochłonność oferowanych PBOŚ wynosi _____ kWh/d i jest potwierdzona raportem badania skuteczności oczyszczania wykonanym przez laboratorium notyfikowane nr ___________________________ (adres i nazwa: _________________________________________________________________);

- zaoferowane PBOŚ posiadają zbiornik/i wykonane z ______________________________________ (należy podać materiał z jakiego wykonane są zbiorniki oferowanych PBOŚ);

- na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ;

- akceptujemy warunki płatności;

- że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego;

- zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;

- akceptujemy postanowienia umowy, w tym termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego, ponadto zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana nasza oferta;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- roboty objęte zamówieniem wykonamy sami oraz/lub wykonanie następujących części zamówienia:

- ______________________________________________________

- ……………………………

powierzymy następującym Podwykonawcom:

- ______________________________________________________

- ……………………………..

- wadium w kwocie 6 000 PLN (słownie: sześciu tysięcy złotych), zostało wniesione w dniu ______________ r. w formie/formach: _______________________________________.

- Oferta została złożona na ______ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ___ do nr ___.

- Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:

* - Wykonawca usuwa niepotrzebne

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| a) |  |  |  |
| … |  |  |  |

- Wymagania dotyczące gwarancji:

- Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres (min. 10) ____ lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia, tj. od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji, zgodnie z zapisami SIWZ do postępowania znak: RR.271.2.2015.

- Reklamacje dotycząca stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.

- Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki*:

- Formularz rozliczeniowy - załącznik nr 1.1.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 4.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 5.

- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - załącznik nr 6.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3.

- Oświadczenie o stosowaniu oczyszczalni ścieków legitymujących się pełnym raportem z badań zgodnym z normą PN-EN 12566-3 – załącznik nr 7.

- Zestawienie zastosowanych kompletnych fabrycznie nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 12566-3 – załącznik nr 8.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. – znacznik nr 9.

- Dowód wniesienia wadium.

- Pozostałe dokumenty wymagane w pkcie 8 oraz 13 IDW.

Nazwa i adres Wykonawcy: _______________________________________________________________ NIP: __________________________________________________________________________________ REGON: _______________________________________________________________________________ Adres do korespondencji: _________________________________________________________________ Strona internetowa Wykonawcy: ___________________________________________________________ Osoba Wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ____________________________________________ numer telefonu: _________________________________________________________________________ numer faxu: ____________________________________________________________________________ e-mail: ________________________________________________________________________________

Miejscowość, ______________, dn. _________________

____________________________________

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka

* niepotrzebne skreślić

| ##### Załącznik nr 1.1 do IDW – | ##### FORMULARZ ROZLICZENIOWY |
| --- | --- |

| pieczęć Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |

FORMULARZ ROZLICZENIOWY

na realizację zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice” (RR.271.2.2015)

Tabela 1. Cześć formularza rozliczeniowego dotycząca wykonania etapu I – opinie geotechniczne

| OPINIE GEOTECHNICZE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opinie geotechniczne | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa (CJ) bez podatku VAT [zł] | Cena razem (CR=CJ*Ilość) bez podatku VAT [zł] | Cena razem (CRVAT=CR+VAT) z podatkiem VAT [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Opinia geotechniczna | 35 |  |  |  |

Tabela 2. Cześć projektowa (etapu II) i wykonawcza formularza rozliczeniowego (etapu III)

| Lp. | Oczyszczalnia PBOŚ | Ilość [szt.] | PROJEKTOWANIE |  |  | WYKONANIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cena jednostkowa (CJ) bez podatku VAT [zł] | Cena razem (CR=CJ*Ilość) bez podatku VAT [zł] | Cena razem (CRVAT=CR+VAT) z podatkiem VAT [zł] | Cena jednostkowa (CJ) bez podatku VAT [zł] | Cena razem (CR=CJ*Ilość) bez podatku VAT [zł] | Cena razem (CRVAT=CR+VAT) z podatkiem VAT [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Obsługująca gospodarstwo domowe do 1 mieszkańca | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obsługująca gospodarstwo domowe do 2 mieszkańców | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obsługująca gospodarstwo domowe do 3 mieszkańców | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Obsługująca gospodarstwo domowe do 4 mieszkańców | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Obsługująca gospodarstwo domowe do 5 mieszkańców | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Obsługująca gospodarstwo domowe do 6 mieszkańców | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Obsługująca gospodarstwo domowe do 7 mieszkańców | 2 |  |  |  |  |  |  |

| 8. | Obsługująca gospodarstwo domowe do 8 mieszkańców | 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Obsługująca gospodarstwo domowe do 10 mieszkańców | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Obsługująca gospodarstwo domowe i agroturystyczne do 12 osób | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Obsługująca gospodarstwo domowe do 13 mieszkańców | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Obsługująca gospodarstwo domowe i budynek mieszkalno-gospodarczy łącznie do 25 mieszkańców | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Obsługująca budynek użyteczności publicznej tj. świetlicę wiejską - do 150 osób i gospodarstwa domowe do 20 mieszkańców | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Obsługująca budynek użyteczności publicznej tj. byłą Szkołę Podstawową proponowaną do zmiany sposobu użytkowania na budynek administracyjno-biurowy - do 30 osób wraz z salą gimnastyczną – do 15 osób, i gospodarstwa domowe łącznie do 3 mieszkańców | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | RAZEM | 35 |  | (suma kwot z kolumny 5, wiersze od 1 do 14) | (suma kwot z kolumny 6, wiersze od 1 do 14) |  | (suma kwot z kolumny 8, wiersze od 1 do 14) | (suma kwot z kolumny 9, wiersze od 1 do 14) |
| 16. |  |  | (należy wpisać sumę kwot z kolumny 6, wiersz 15 i z kolumny 9, wiersz 15) |  |  |  |  |  |

Tabela 3. Cześć formularza rozliczeniowego dotycząca wykonania etapu IV – serwis i badania ścieków

| Lp. | Oczyszczalnia PBOŚ | SERWIS |  |  | BADANIA ŚCIEKÓW |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cena brutto wykonania usługi – serwis i konserwacja w wymaganym okresie 5 lat [zł] |  |  | Cena brutto wykonania usługi – badania ścieków w wymaganym okresie 5 lat [zł] |  |  |
| 1 | 2 | 3. |  |  | 4. |  |  |
| 1. | Serwis i konserwacja |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Badania ścieków |  |  |  |  |  |  |
| 3. | RAZEM | (należy wpisać sumę kwot z kolumny 3, wiersz 1 i z kolumny 4, wiersz 2) |  |  |  |  |  |

| Kwota do przeniesienia zał. 1 do IDW – FORMULARZ OFERTY „wartość ogółem brutto wynosi:” | (należy wpisać sumę kwot z tabeli 1, kolumny 6, wiersz 1; tabeli 2, wiersz 16 i tabeli 3, wiersz 3) OPINIE GEOTECHNICZNE+ PROJEKTOWANIE+ WYKONANIE+ SERWS+ BADANIA ŚCIEKÓW= „wartość ogółem brutto” |
| --- | --- |

Suma kwot z tabeli 1, kolumny 6, wiersz 1+tabeli 2, wiersz 16 + tabeli 3, wiersz 3 stanowi kwotę do przeniesienia do zał. 1 do IDW – FORMULARZ OFERTY „wartość ogółem brutto wynosi:”

Miejscowość, ______________, dn. _________________

____________________________________

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka

Uwaga!

- Wszystkie pozycje tabeli 1, 2 i 3, winny być uzupełnione (z wyjątkiem pozycji wypełnionych kolorem czarnym).

- Cena jednostkowa (CJ) bez podatku VAT to cena elementu zamówienia dotyczącego pojedynczej PBOŚ.

- Wszystkie niepodpisane strony formularza rozliczeniowego winny zostać zaparafowane.

- Podawane w powyższych tabelach kwoty, winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

| ##### Załącznik nr 2 do IDW – | ##### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU |
| --- | --- |

| pieczęć Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RR.271.2.2015, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), oświadczam(y), że spełniam(y) warunki pozwalające na ubieganie się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W załączeniu znajdują się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1.2, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg załącznika nr 4 do IDW;

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1.3, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie opinii geotechnicznych, projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 5 do IDW.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1.3 – wg załącznika nr 6 do IDW.

- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 300 000,00 zł, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1.4.

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Miejscowość, ______________, dn. _________________

____________________________________

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka

| ##### Załącznik nr 3 do IDW – | ##### OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA |
| --- | --- |

| pieczęć Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RR.271.2.2015, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Miejscowość, ______________, dn. _________________

____________________________________

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka

| ##### Załącznik nr 4 do IDW – | ##### WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH |
| --- | --- |

| pieczęć Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Niniejszy wykaz obejmuje roboty budowlane wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane, w skład którego wchodziła budowa min. 30 przydomowych oczyszczalni ścieków (łącznie w ramach jednego zamówienia/kontraktu).

Tabela nr 1. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

| Lp. | Odbiorca (miejsce wykonania) | Przedmiot zamówienia/rodzaj robót | Data wykonania zamówienia (rozpoczęcie-zakończenie) | Wartość zamówienia brutto [zł] | Dowody dotyczące najważniejszych robót (nazwa dokumentu, nr strony oferty) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

Niniejszy wykaz jest formą oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającą spełnienie jednego z warunków udziału w postępowaniu.

| Uwaga: | W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z osób zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp). |
| --- | --- |

Załączniki:

- Dowody dotyczące najważniejszych robót (wystawione przez odbiorcę robót), określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – min. dowody dotyczące co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane, w skład którego wchodziła budowa min. 30 przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3 (łącznie w ramach jednego zamówienia/kontraktu), o których mowa w kolumnie 6 tabeli nr 1.

Miejscowość, ______________, dn. _________________

____________________________________

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka

| ##### Załącznik nr 5 do IDW – | ##### WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMÓWIANIA |
| --- | --- |

| pieczęć Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RR.271.2.2015, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, przekazuję wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | kierownik budowy |  |  |  |
| 2. |  | projektant |  |  |  |
| 3. |  | elektryk |  |  |  |
| 4. |  | geolog |  |  |  |
| 5. |  | serwisant |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

Niniejszy wykaz jest formą oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającą spełnienie jednego z warunków udziału w postępowaniu.

| Uwaga: | W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z osób zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp). |
| --- | --- |

Miejscowość, ______________, dn. _________________

____________________________________

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka

| ##### Załącznik nr 6 do IDW – | ##### OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA |
| --- | --- |

| pieczęć Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RR.271.2.2015, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, oświadczam(y), że wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.

- ____________________________________________________________ (kierownik budowy)

(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień)

- ____________________________________________________________ (projektant)

(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień)

- ____________________________________________________________ (elektryk)

(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień)

- ____________________________________________________________ (geolog)

(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień)

- ____________________________________________________________ (serwisant)

(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień)

- ……………………………………

posiada/ją/ wymagane w pkt 7 pkcie 1.3 IDW uprawnienia.

Oświadczam(my), że w przypadku wyboru oferty, bezpośrednio przed podpisaniem umowy przedłożę(my) stosowne i aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub przez podmioty, których dotyczą te dokumenty (dokumenty te można załączyć również do oferty).

| Uwaga: | W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z osób zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp). |
| --- | --- |

Miejscowość, ______________, dn. _________________

____________________________________

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka

| ##### Załącznik nr 7 do IDW – | ##### OŚWIADCZENIE, ŻE ZASTOSOWANE PRZYDOMOWE BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW LEGITYMOWAĆ SIĘ BĘDĄ DOKUMENTEM WYSTAWIONYM PRZEZ NOTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ LABORATORIUM, POTWIERDZAJĄCYM ZGODNOŚĆ ZE ZHARMONIZOWANĄ NORMĄ EUROPEJSKĄ PN-EN12566-3 |
| --- | --- |

| pieczęć Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE O ZASTOSOWANIU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LEGITYMUJĄCYCH SIĘ DOKUMENTEM POTWIERDZAJĄCYM ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN12566-3 WYDANYM PRZEZ LABORATORIUM NOTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RR.271.2.2015, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, oświadczam(y), że oferowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków są kompletnymi fabrycznie nowymi produktami, które jako całość podlegały badaniom na zgodność z normą PN-EN 12566-3, co potwierdza załączony do naszej oferty pełny raport z badań wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską:

nazwa laboratorium: ________________________________________________________________

adres: ____________________________________________________________________________

kraj: _____________________________________________________________________________

Załączniki:

- Pełny raport badań PBOŚ potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 12566-3, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, znajdujące się na liście dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33, wydany dla konkretnego typoszeregu urządzeń.

- Wykaz typów PBOŚ w ramach typoszeregu, dla którego sporządzono pełny raport badań PBOŚ j/w.

Miejscowość, ______________, dn. _________________

____________________________________

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka

| ##### Załącznik nr 8 do IDW – | ##### ZESTAWIENIE PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZGODNYCH Z NORMĄ PN-EN12566-3, JAKIE ZOSTAJĄ ZAMONTOWANE WE WSKAZANYCH LOKALIZACJACH W TRAKCIE REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIANIA |
| --- | --- |

| pieczęć Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |

ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH KOMPLETNYCH FABRYCZNIE NOWYCH PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZGODNYCH Z NORMĄ PN-EN 12566-3

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RR.271.2.2015, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, przekazuję zestawienie zastosowanych kompletnych fabrycznie nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 12566-3.

| Lp. | Numer geodezyjny działki, obręb | Liczba osób (RLM), które będą korzystać z PBOŚ – wg zestawienia zawartego w programie funkcjonalno-użytkowym | Typ zastosowanej PBOŚ (nazwa / nr katalogowy nadany przez producenta PBOŚ) | Nominalna wydajność zastosowanej PBOŚ [RLM] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | od | do |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

Załączniki:

- Opis i fotografie proponowanych do zastosowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wykazanych w załączniku nr 8 do oferty, zawierające w szczególności schemat technologii obiegu ścieków oraz opis elementów oczyszczalni z jednoznacznym wskazaniem elementu połączenia technologii złoża biologicznego i osadu czynnego, o której mowa w Tomie III - PFU niniejszej SIWZ. Załączony opis i fotografie powinny być podpisane przez Producenta urządzeń następującą formułą: „Firma .... (pełna nazwa Producenta urządzeń) deklaruje, że załączony opis i fotografie dotyczą urządzeń .... (pełna nazwa rodziny, typu i modelu urządzenia). Opisywane urządzenia zostały przebadane przez laboratorium notyfikowane i są znakowane znakiem CE, łączą technologię złoża biologicznego i osadu czynnego”.

- Deklaracja zgodności/ właściwości użytkowych osadnika gnilnego ze zharmonizowana normą PN-EN 12566-1 lub PN-EN 12566-4 – w przypadkach przewidzianych w SIWZ.

Miejscowość, ______________, dn. _________________

____________________________________

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka

| ##### Załącznik nr 9 do IDW – | ##### LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ |
| --- | --- |

| pieczęć Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RR.271.2.2015, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

- …………………………………………

Miejscowość, ______________, dn. _________________

____________________________________

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RR.271.2.2015, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, informuję, że nie należę do grupy kapitałowej

Miejscowość, ______________, dn. _________________

____________________________________

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka

| ##### Załącznik nr 10 do IDW – | ##### OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

| pieczęć Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RR.271.2.2015, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadnia pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”, oświadczam(y), że w przypadku udzielenia nam zamówienia dla wspomnianego zadania, zamierzamy zawrzeć umowę o współpracy w celu realizacji niniejszego zamówienia. Pozostaniemy związani tą umową przez okres niezbędny dla realizacji zmówienia, nie krócej jednak, niż okres przewidziany umową z Zamawiającym, łącznie z okresem zgłaszania wad. Będziemy solidarne odpowiadać za zgodną z warunkami umowy zawartej z Zamawiającym, realizację zamówienia.

Wspólnie ustanawiamy Lidera firmę ______________________________, który będzie w naszym imieniu występował we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Ponadto ustanawiamy ______________________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

Jeżeli Nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, przedstawimy Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę grupy Wykonawców występujących wspólnie.

Poniżej przedstawiam informację o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia:

|  | Nazwa | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania | Adres | Telefon | Podpis /Podpisy osób prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lider |  |  |  |  |  |
| Partner 1 |  |  |  |  |  |
| Partner 2 |  |  |  |  |  |
| Partner 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Miejscowość, ______________, dn. _________________

____________________________________

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka