UMOWA nr ……../2018

Zawarta w dniu ………. 2018 r. w Stoszowicach pomiędzy:

Gminą Stoszowice z siedzibą w Stoszowicach 97, 57-213 Stoszowice, NIP 887-16-35-220, REGON 890718455 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Stoszowice – Pawła Gancarza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Stoszowice –  Katarzyny Cichoń

a

……………………………………….

zwanego dalej w treści umowy Wykonawcą o następującej treści:

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

„Modernizację i remont klatki schodowej świetlicy wiejskiej w Przedborowej ”

2. Szczegółowy zakres robót został określony w następujących dokumentach stanowiących integralną część niniejszej umowy:

- Zapytanie Ofertowe

- Oferta wykonawcy z dnia 30.03.2018

3. Miejsce: Świetlica wiejska w Przedborowej, dz. nr 466 obręb Przedborowa, gm. Stoszowice

§ 2

Strony zgodnie ustalają, że postanowienia i zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie
są wprowadzone do niniejszej umowy.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą Umową, z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz przepisami prawa, w tym prawa budowlanego pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, a także zgodnie z uzgodnieniami Zamawiającego.

§ 4

Zamawiający wyznacza Pana/Panią Dominikę Minta – tel. 074 81-64-523 jako osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy, w tym za prawidłowe wykonanie praw                            i obowiązków Zamawiającego wynikających z umowy.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zapytaniem ofertowym z dnia 15 marca 2018 r.                                   i uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych Umową, wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych                               w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiadającym wymaganiom zadania, co do jakości.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami cały zakres rzeczowy robót

- Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu Umowy własnych materiałów, maszyn 
i urządzeń.

III. Prawa i obowiązki stron Umowy

§ 8

- Zamawiający jest zobowiązany do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy,

- Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż                      w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§ 9

1.	Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie placu budowy                   i robót oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. 	Wykonawca zagospodaruje terenu budowy na własny koszt, w tym zainstaluje w razie potrzeby liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił związane z tym koszty                           w okresie realizacji robót objętych Umową.

3. 	Wykonawca zapewnieni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy,                                   w szczególności pod względem przeciwpożarowym oraz warunki bezpieczeństwa i ochrony pracy osób przez siebie zatrudnionych.

4. 	Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie 2 dni winien usunąć poza teren budowy wszystkie urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz, śmieci.

5. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu odbioru końcowego.

6.	Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny zawierający w szczególności:

- atesty i gwarancje udzielone przez dostawców materiałów,

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne, zgodnie                       z przepisami ustawy - Prawo budowlane,

- oświadczenie o uporządkowaniu terenu,

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku   z wykonywaniem lub wykonaniem przedmiotu umowy.

IV. Terminy wykonania Umowy i odbiór końcowy przedmiotu Umowy.

§ 10

1.	Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu Umowy, niezwłocznie po zawarciu Umowy, nie później jednak niż w 5 dniu po jej zawarciu.

2.	Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają na dzień  07.05.2018 r.

§ 11

1.	Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

2. 	Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego                                  o konieczności odbioru końcowego.

3.	Strony ustalają że Zamawiający dokona końcowego odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty pisemnego powiadomienia,

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający: przedmiot  umowy i miejsce odbioru, datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze, wykaz przekazywanych przez Wykonawcę dokumentów, wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Jeżeli w toku odbioru ujawnione zostaną wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, a także, gdy wady nie dadzą się usunąć, Zamawiający może od umowy odstąpić albo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

V. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 12

1. 	Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi kwota ryczałtowa ustalona na podstawie oferty Wykonawcy w wysokości:  ………….. zł brutto:. (słownie: ………………………. złotych 00/100) zawierająca należny podatek VAT.

- Wynagrodzenie ustalone w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy wynikające z oferty Wykonawcy, jak również nie ujęte w ofercie, a niezbędne do wykonania zadania, w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty ubezpieczenia terenu budowy, koszty odbiorów, uzgodnień, koszty utrzymania zaplecza budowy itp.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac. (art. 632 k c)

- Wynagrodzenie nie będzie waloryzowane w okresie realizacji umowy.

5.	Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby  trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

VI. Warunki płatności

§ 13

1. 	Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (podpisanym bez uwag)- w terminie 30 dni od dnia doręczenia

5. 	Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego w banku polecenia przelewu.

VII. Rękojmia za wady i gwarancja

§ 14

1. 	Wykonawca udziela ……….. miesięcy gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

2.	Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanego przedmiotu, zamówienia

3.	Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Zamawiającego pisemnej reklamacji w terminie 3 dni od daty stwierdzenia wady i wyznaczenie Wykonawcy terminu na jej usunięcie.

4.	Jeżeli opóźnienie w usunięciu wad przekroczy termin wyznaczony przez Zamawiającego w reklamacji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

X. Odstąpienie od Umowy.

§ 15

Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w  terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

XI.  Kary umowne

§ 16

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w przypadku:

  - Opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia,

  - Opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad za każdy dzień opóźnienia

  - Rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                             w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy określonego w § 13 Umowy.

§ 17

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach:

  - Za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien zostać rozpoczęty.

  - Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego do wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy, określonego w § 12 z wyjątkiem sytuacji opisanej w §15.

§ 18

Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 19

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

XII. Podwykonawstwo

§ 20

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii takiej umowy oraz kopii jej ewentualnej zmiany.

  - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

a) przy czym termin ten nie może przypadać na datę późniejszą niż 14 dni przed terminem płatności wynagrodzenia Wykonawcy należnego od Zamawiającego.

1.3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w zapytaniu ofertowym

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 1.2.

1.4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 1.3., uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

1.5  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

1.6. Zamawiający, w terminie określonym w pkt 1.3. zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  o których mowa w pkt 1.3.

1.7.  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 1.3. uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

1.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.9.  W przypadku, o którym mowa w pkt 1.8., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 1.2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

1.10   Zapisy punktów: od 1.1. do 1.9. stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

1.11.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

1.12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pk 1.11. dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

1.13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

1.14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag  dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 1.11. Zamawiający informuje, że termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia  tej informacji.

1.15.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 1.14., w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

1.16.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 1.11., Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

1.17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 1.11., lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w  sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego lub do naliczenia kary umownej.

1.18. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Dowodami tymi są:

1) oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zawierającego pisemne oświadczeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o  dokonaniu powyższej zapłaty;

2) potwierdzenie przelewu bankowego wraz z pisemnym oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnej części wynagrodzenia.

Powyższe dowody zapłaty Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego żądania przedłożenia powyższych dowodów.   W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

1.19. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości oraz rękojmi, aby nie były one krótsze od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi, a także zobowiąże Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) do ponoszenia wobec Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, które mogą ujawnić się w okresie gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi.  Ponadto zapewni uprawnienie do żądania w każdym czasie przez Zamawiającego od  Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców)  oświadczeń, o których mowa w pkt 1.18.

1.20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

1.21. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiązani są solidarnie do usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi.

1.22. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy, może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych robót lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany  Podwykonawcy.

1.23. Zasady zawierania umów  o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami są takie same jak w wypadku   głównych podwykonawców.

XIII. Postanowienia końcowe.

§ 21

      - Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

      - Wszelkie oświadczenia woli związane z niniejszą umową będą doręczane osobiście lub wysłane listem poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy. Strony uznają za doręczone oświadczenia złożone w sposób powyższy z chwilą doręczenia przesyłki lub w razie jej nieodebrania z datą awiza pocztowego.

§ 22

Wszelkie sprawy wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygnięte przez właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawa budowlanego.

§ 24

Umowę zawarto zgodnie z trybem art. 4 pkt. 8   Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ).

§ 25

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach  z czego Wykonawca otrzymuje jeden, a Zamawiający trzy.

### ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA: