Załącznik nr 3

UMOWA nr ……./2018

Zawarta w dniu ………….. 2018 r. w Stoszowicach pomiędzy:

Gminą Stoszowice z siedzibą w Stoszowicach, 57-213 Stoszowice 97, NIP:887-16-35-320, REGON:890718455 reprezentowaną przez:

- Pawła Gancarza – Wójta Gminy Stoszowice

przy kontrasygnacie:

- Katarzyny Cichoń – Skarbnika Gminy Stoszowice

zwaną w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

……………………………………………………., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

…………………………… - Właściciela

zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”

zwani wspólnie w dalszej części umowy „STRONAMI”

w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego (RR.271.9.2018) przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) o następującej treści:

I. Przedmiot umowy

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania Zadanie nr 1:„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie kolei linowej gondolowej do Twierdzy Srebrna Góra w Gminie Stoszowice” wraz ze stacjami dolną i górną.

Zadanie nr 2:„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku wielofunkcyjnego służącego do obsługi kolei linowej i ruchu turystycznego”.

oraz uzyskania w zastępstwie inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnienia nadzoru autorskiego.

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej:

- Celem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Na dokumentację projektowo - kosztorysową składa się: projekt budowlany (opis techniczny do projektu należy wykonać zgodnie z wytycznymi programu Interreg V załącznik nr 7), przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kosztorys inwestorski. Wykonanie niezbędnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja ma obejmować projekt budowlany kolei linowej gondolowej wraz ze stacjami dolną i górną na trasie od dz. nr 102 w obrębie geodezyjnym Srebrna Góra do dz. nr 480, obrębie geodezyjnym Srebrna Góra. Trasa kolei ma przebiegać przez działki nr 102,103,104,105/2,97,429/83,480, obręb Srebrna Góra, Gmina Stoszowice, Województwo Dolnośląskie oraz projekt budowlany budynku wielofunkcyjnego znajdującego się przy stacji dolnej na działce nr 102, obręb Srebrna Góra.

Zadanie nr 1:„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie kolei linowej gondolowej do Twierdzy Srebrna Góra w Gminie Stoszowice” wraz ze stacjami dolną i górną.

Wykonanie:

- Projektu zagospodarowania terenu,

- Projekt budowlany kolei linowej

- Projekt budowlany konstrukcyjny fundamentów stacji i podpór trasowych

- Projekt budowlany zadaszenia stacji dolnej i stacji górnej

- Projekt sieci kablowej i światłowodowej wzdłuż trasy kablowej

- Projekt budowlany sanitariatów i pomieszczenia kasowego w bryle stacji dolnej

- Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej sanitariatów i pomieszczenia kasowego

- Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej sanitariatów

- Projekt przyłączy wodno-kanalizacyjnych

- Projekt parkingu przy stacji dolnej kolei

- Projekt drogi dojazdowej do parkingu

- Projekt odwodnienia drogi dojazdowej, parkingu i stacji dolnej kolei

- Projekt zasilania kolei linowej i infrastruktury w energię elektryczną

- Projekt oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu

- Kosztorys i Przedmiar robót dla wszystkich branż

- Specyfikację techniczną

- Wizualizacja

Zadanie nr 2:„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku wielofunkcyjnego służącego do obsługi kolei linowej i ruchu turystycznego”.

Wykonanie:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt budowlany architektoniczny

- Projekt budowlany konstrukcyjny

- Projekt Instalacji wewnętrznych elektrycznych wraz z przyłączem

- Projekt instalacji wod-kan wewnętrznych wraz z przyłączem

- Projekt budowlany tarasu słonecznego

- Kosztorys i Przedmiar robót dla wszystkich branż

- Specyfikację techniczną

- Wizualizacja

- Podstawowe założenia projektowe:

Zadanie nr 1:„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie kolei linowej gondolowej do Twierdzy Srebrna Góra w Gminie Stoszowice” kolej linowa całoroczna, typ kolei linowej – gondolowa, długość trasy w poziomie 808,50 m, przepustowość od 250 do 300 osób na godz., dworce stacji górnej i stacji dolnej przystosowane do sprawnego przemieszczania się korzystających z niej osób w tym: niepełnosprawnych, turystów pieszych, małych dzieci, seniorów, osób z rowerami i narciarzy. Wagoniki powinny uwzględniać możliwość przewozu osób, wózków dla niepełnosprawnych, rowerów i sprzętu narciarskiego. Dworzec stacji górnej umiejscowiony ok. 5-6 m poniżej wału drogi krytej Fortu Wysoka Skała (poglądowy szkic umiejscowienia w załączeniu).

Zadanie nr 2:„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku wielofunkcyjnego służącego do obsługi kolei linowej i ruchu turystycznego”.

W budynku wielofunkcyjnym mają być ogólnodostępne sanitariaty w tym dla niepełnosprawnych, kasa do sprzedaży biletów , poczekalnia dla pasażerów z barem szybkiej obsługi i niezbędnym zapleczem dla baru oraz miejsce na sprzedaż pamiątek, pomieszczenie na biuro, pomieszczenie dla obsługi (6 osób) z oddzielnym sanitariatem i szatnią (przebieralnią), pomieszczenie techniczne z wejściem z zewnątrz na części zapasowe i na sprzęt niezbędny do bieżącego utrzymania kolei, w tym sprzęt do utrzymywania czystości i różnych prac porządkowych, przechowywania mebli zewnętrznych z tarasu itp., pomieszczenie do urządzeń grzewczych w okresie zimowym (kotłownia),

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia nadzoru autorskiego po przystąpieniu do realizacji inwestycji w tym:

- jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych – opiniowanie wszelkich wniosków wykonawcy robót związanych z ewentualnymi zmianami zakresu i sposobu wykonania robót w możliwie pilnym terminie,

- rozstrzyganie problemów i wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, w możliwie pilnym terminie,

- uzupełnienie lub zmiana dokumentacji z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w możliwie pilnym terminie

- wizytowanie terenu budowy na żądanie Zamawiającego– na wezwanie Zamawiającego

- Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania wykonawców, dotyczące zakresu dokumentacji projektowej oraz jej aspektów technicznych. Wykonawca udzieli odpowiedzi drogą elektroniczną (na adres: budownictwo@stoszowice.pl w terminie do 24 godzin od momentu przesłania przez Zamawiającego treści zapytania drogą elektroniczną na adres e-mail: wskazany przez Wykonawcę). W dniu odbioru Wykonawca przekaże dokumentację, wraz z oświadczeniem, że dokumentacja została wykonana zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

- Rozwiązania projektowe muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Kompletną dokumentację projektową należy przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia przed przekazaniem do uzyskania pozwolenia na budowę, w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do dokumentacji. Obowiązkiem Wykonawcy dokumentacji projektowej będzie nanoszenie zmian do projektu, nałożonych przez organy budowlano –administracyjne w trakcie procesu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Prace projektowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

- Informacje uzupełniające: dla przedmiotowego terenu aktualnie opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniający możliwość realizacji planowanego przedsięwzięcia.  W dniu 28.12.2017 r. została podjęta uchwała nr XXXVI/231/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania dla planowanego przedsięwzięcia. Teren zadania objęty jest Obszarem Chronionego Krajobrazu i przebiega prze tereny leśne Nadleśnictwo Bardo Śląskie. Teren Twierdzy Srebrna Góra podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do Rejestru Zabytków z dnia 27.11.2001 r., nr 2679, oraz na podstawie uchwały nr 42/VII/2002 Rady Gminy Stoszowice z dnia 20.06.2002 r. w sprawie ustanowienia Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze.

- Po stronie Zamawiającego jest dostarczenie mapy do celów projektowych, decyzji środowiskowej, decyzji o wyłączeniu z produkcji leśnej.

- w ramach obowiązku wykonawcy opracowania będzie złożenie wniosku o zatwierdzenie wykonanej dokumentacji do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Wałbrzych i Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich.

Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Gminy Stoszowice – do załatwiania wszelkich spraw związanych z niniejszym zamówieniem, w tym wystąpienia wszelkich wymaganych prawem opinii i pozwoleń, niezbędne do opracowania w/w projektów.

Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego skonsultowania rozwiązań projektowych z Zamawiającym.

Opracowanie powinno zawierać:

- kompletny projekt budowlany wraz z informacją BIOZ i projektami wykonawczymi z podziałem na branże  – 6 egz.,

- szczegółowy przedmiar robót – 3 egz.,

- kosztorys inwestorski –  3 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich prac ujętych w projektach budowlanych – 4 egz.,

- wersja elektroniczna całej dokumentacji – 2CD.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Prace projektowe.

W skład dokumentacji projektowej powinny wchodzić:

- Projekt budowlany wraz z jego uzupełnieniem i uszczegółowieniem w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych oraz z częścią opisową;

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 ze zm.),

- Przedmiar robót wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględnia m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych;

- Kosztorys inwestorski;

Naczelnym zadaniem kosztorysu inwestorskiego jest określenie szacunkowej średniej wartość planowanych robót budowlanych. Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych.

Uzyskanie wymaganych prawem opinii, decyzji i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych

- Decyzja o pozwoleniu na budowę – jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń. Decyzja załączana jest w przypadku operacji, dla których jest wymagana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

Dokumentacja powinna być zaopatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służy

- Dokumentacja projektowa winna być wykonana w sposób umożliwiający sporządzenie prawidłowego opisu przedmiotu zadania na roboty budowlane, tj. w sposób zgodny z art. 29 i następnym PZP, w tym nie dopuszcza się wskazywania znaków towarowych i innych oznaczeń określonych  w ( art. 29 ust. 3 PZP)

- Wykonawca jest obowiązany zapewnić w razie potrzeby udział w opracowaniu dokumentacji osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych.

- Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać Wykonawcy opracowań:

- udzielanie odpowiedzi na zapytanie pisemne w tym przekazywanie uwag lub akceptacji proponowanych rozwiązań - do 3 dni (dopuszczalna jest również korespondencja elektroniczna),

- przekazywanie opinii, uzgodnień oraz innych dokumentów wymaganych w procesie uzyskiwania decyzji w tym pełnomocnictwa, oświadczeń do 5 dni od przekazania pisemnej (także mailowej) prośby przez Wykonawcę.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

- Zamawiający wyznacza Panią Dominikę Minta, tel.74 81-64-523, e-mail: budownictwo@stoszowice.pl - pracownika Gminy Stoszowice jako osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy, w tym za prawidłowe wykonanie praw i obowiązków Zamawiającego, wynikających z umowy.

- Projektantem - koordynatorem opracowań projektowych oraz kierujący zespołem sprawującym nadzór autorski będzie: …………………………. tel. ………………………, e-mail: ………………………….

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotowej dokumentacji.

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlega wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

- Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełen zakres czynności określony w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca będzie występował w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa w celu uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, odstępstw i pozwoleń, koniecznych do uzyskania decyzji (z wyłączeniem zaciągania zobowiązań finansowych) pozwalających na realizacje inwestycji w tym pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanych, ustawą Prawom Zamówień Publicznych oraz  sztuką inżynierską.

III. Odbiór dokumentacji i terminy

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wymienionego w § 1 w terminach:

- Przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego  i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do dnia 21.09.2018 r.

- pełnienie nadzoru autorskiego – w okresie realizacji inwestycji tj. od dnia wprowadzenia na teren budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego na realizację robót budowlanych, dla zadań wymienionych w § 1 ust.2

- Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 10 niniejszej umowy.

- Maksymalny okres przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy będzie równy okresowi przerwy.

4. Odbiór dokumentacji projektowej:

1) Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego dokumentację projektową wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami oraz z:

a) oświadczeniem o jej kompletności i zgodności z zapisami umowy,

b) oświadczeniem o jej zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

2) Strony ustalają, że odbiór dokumentacji projektowej odbędzie się po uprzednim jej sprawdzeniu przez Zamawiającego pod względem kompletności i poprawności.

3). Zamawiający, w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia dokumentacji projektowej dokona jej sprawdzenia.

4) W przypadku stwierdzenia wad lub zastrzeżeń do dokumentacji projektowej zostaną one wskazane Wykonawcy na piśmie. Wykonawca dokona niezbędnych zmian w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych od daty wniesienia uwag przez Zamawiającego.

5) W przypadku o którym mowa w pkt 4). Zamawiający dokona ponownej oceny dostarczonej dokumentacji projektowej w terminie wskazanym w pkt 3). licząc od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę.

6) Jeżeli nie zostaną stwierdzone żadne uwagi przez Zamawiającego dokona on odbioru dokumentacji projektowej, protokołem odbioru dokumentacji projektowej podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

IV.  Wynagrodzenie

§ 4

- Wartość wynagrodzenia wynikająca z oferty wynosi:

Wartość wynagrodzenia za wykonanie wszystkich obowiązków spoczywających na Wykonawcy i przewidzianych w Umowie w ramach zamówienia wraz z nadzorem autorskim, wynosi:

Zadanie nr 1: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie kolei linowej gondolowej do Twierdzy Srebrna Góra w Gminie Stoszowice” wraz ze stacjami dolną i górną.”

w kwocie netto złotych:  ………….. zł.

(słownie:…………..),

w kwocie brutto złotych: ………… zł.

(słownie: ……………...),

w tym podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie:  ……….. zł.

(słownie: …………………. ),

Zadanie nr 2: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku wielofunkcyjnego służącego do obsługi kolei linowej i ruchu turystycznego”.

w kwocie netto złotych:  ………….. zł.

(słownie:…………..),

w kwocie brutto złotych: ………… zł.

(słownie: ……………...),

w tym podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie:  ……….. zł.

(słownie: …………………. ),

Całość zadania:

w kwocie netto złotych:  ………….. zł.

(słownie:…………..),

w kwocie brutto złotych: ………… zł.

(słownie: ……………...),

w tym podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie:  ……….. zł.

(słownie: …………………. ),

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy w ramach zamówienia o którym mowa w §1, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru dokumentacji podpisany zgodnie z §3 ust. 4 pkt 6.

- Zapłata faktur nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu.

- Wszelkie należności na rzecz Wykonawcy przewidziane niniejszą Umową będą płatne przelewem na konto bankowe nr: ………………………

- Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

- Fakturę VAT Wykonawca wystawi zgodnie z poniższymi danymi:

Gmina Stoszowice

Stoszowice 97

57-213 Stoszowice

NIP 887-16-35-220

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

- Wszelkie rozliczenia z Wykonawcą będącym nierezydentem, będą dokonywane wyłącznie w PLN.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Dowodami tymi są:

1) oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zawierającego pisemne oświadczeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o  dokonaniu powyższej zapłaty;

2) potwierdzenie przelewu bankowego wraz z pisemnym oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnej części wynagrodzenia.

Powyższe dowody zapłaty Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego żądania przedłożenia powyższych dowodów.   W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane usługi, w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

§ 5

1. W razie stwierdzenia, w okresie realizacji usługi, wad dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający jest uprawniony do żądania:

a) poprawienia lub ponownego wykonania przedmiotu umowy - w razie stwierdzenia wad/ błędów, których usunięcie jest możliwe,

b) obniżenia wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą utraconej wartości użytkowej dokumentacji w razie stwierdzenia wad / błędów, których usunięcie jest niemożliwe.

2. W przypadku określonej w ust. 1 Zamawiający ustala odpowiedni termin na usunięcie wad

3.  W przypadku nie usunięcia błędów / wad w dokumentacji w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci usunięcie wad innemu podmiotowi, a kosztami usunięcia wad obciąży Wykonawcę.

VI. Odstąpienie od umowy

§ 6

1. Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach:

a) o których mowa w Kodeksie Cywilnym

2. Zamawiający może odstąpić od wykonania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności:

a) opóźnienia w wykonaniu zamówienia przekraczającego 14 dni od terminu określonego w umowie w § 3 ust.1

b) nie usunięcia wad/ błędów dokumentacji w wyznaczonym terminie

c) rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy ,w szczególności: realizacji umowy w sposób niezgodny ze złożoną ofertą, wytycznymi zamawiającego

d) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,

e) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne,

3. W przypadku wstrzymania wykonania przedmiotu zamówienia, będącego następstwem działania organów administracji, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia,

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, do momentu wstrzymania wykonania danego zamówienia. Podstawą zwrotu kosztów jest przedłożenie rozliczenia szczegółowego i przedstawienie rachunków za uzyskane dokumenty źródłowe oraz koszty dojazdów w wysokości nie przekraczającej ryczałtu za jednokrotny dojazd do nieruchomości ustalony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy  (Dz.U. 2002 nr 27 poz. 271), jednak łącznie nie więcej niż wynosi wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu zamówienia,

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

- gdy Zamawiający nie przystąpi do odbioru wykonanych prac, w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty płatności wynikającej z zapisów umowy.

6. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy może nastąpić w terminie do 60 dni od zaistnienia przesłanek do jego złożenia.

VII.  Kary umowne

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w przypadku:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach zamówienia, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego w  § 4 ust 1 pkt 1.1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1

- opóźnienia w usunięciu wad/błędów przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego w  § 4 ust 1 pkt 1.1 , za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1

- odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (między innymi wadliwy i niekompletny zakres wykonania zamówienia), w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 pkt 1.1 Umowy w przypadku gdy odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nastąpi na etapie realizacji zamówienia podstawowego

- Nie wywiązywania się z obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego w wysokości 0,5% wynagrodzenia, określonego odpowiednio w § 4 ust 1 pkt.1.1, za każdy nieusprawiedliwiony przypadek/ nieobecność

- Jeżeli opóźnienie w usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego wad przekroczy 14 dni, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do sumowania w/w kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, oprócz obciążenia Wykonawcy karami umownymi wynikającymi z zapisów niniejszej umowy dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę na podstawie noty księgowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. Zamawiający w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potracić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy

§ 8

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach:

- za zwłokę w wykonaniu czynności związanych z odbiorem przedmiotu umowy w ramach zamówienia podstawowego, w wysokości 0,2% wynagrodzenia, określonego w  § 4 ust 1 pkt.1.1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1

- odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 pkt.1.1 .

§ 9

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo, oprócz obciążenia Wykonawcy karami umownymi wynikającymi z zapisów niniejszej umowy dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

      - W wypadku odstąpienia od umowy strony umawiają się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych przeprowadzić inwentaryzację wykonanych prac, która będzie podstawą do określenia faktycznej wartości wykonanych prac. Inwentaryzacja ma zostać wykonana przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić w dniu inwentaryzacji wszystkie wykonane prace, rachunki, obliczenia nakładu prac itd. i przyjmuje do wiadomości, że poniesione koszty i wykonane prace zgłaszane po tym terminie nie będą uwzględnione.

VIII.  Zmiany w Umowie

§ 10

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w wyniku zgodnego oświadczenia woli Stron Umowy, zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do jej treści, oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy i określa poniżej warunki ewentualnego wprowadzenia takich zmian:

- Strony mogą uzgodnić zmianę sposobu spełnienia świadczenia w przypadku potrzeby uwzględnienia zmian technologicznych lub prawnych, w szczególności:

- zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub norm,

- zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez Strony świadczeń wynikających z Umowy. Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania Umowy do zmienionych i obowiązujących przepisów.

- Strony mogą uzgodnić zmiany wybranych postanowień Umowy również w przypadkach:

- zaistnienia siły  wyższej, uniemożliwiającej okresowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,

- zmiany obowiązującej stawki VAT – jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, nastąpi zwiększenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,

- konieczność zmiany miejsca dostaw z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- wystąpienie konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy,

- zmiana danych jednej ze stron np. zmiana rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych

- dokonywanie zmian przez Zamawiającego w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych,

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, w wyniku działań organów administracji państwowej lub samorządowej.

- Zmiany o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) i ppkt f) i g)  mogą stanowić podstawę zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Postanowienia o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednak nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w umowie w części dotyczącej zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego.

- W przypadku zmiany kluczowego specjalisty przedstawionego w ofercie, nowy specjalista musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

- Zgodnie z żądaniem Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- zmiana podwykonawcy przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy po wcześniejszej pisemnej informacji,

- rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ,

- Inne:

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty inwestycji albo skróci czas realizacji),

- zmiany nazwy zadania.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego i pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

- Strony mogą wprowadzić zmiany do umowy na warunkach określonych w art. 144. Pzp.

IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 11

      - Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie  należytego jej wykonania w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 pkt 1 tj. …………… zł (słownie: ……………………………………………….. złotych) w formie ……………………………….

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

- 70 % wartości zabezpieczenia – na zabezpieczenie wykonania umowy (zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane),

- 30 % wartości zabezpieczenia – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady).

      - Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1), w przypadku kiedy wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania przedstawionego przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilne w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 30.000,00 zł, w sytuacji poniesienia przez Wykonawcę błędu w przygotowanej dokumentacji w tym, w zakresie zgodności z Ustawą PZP, wskazanego po terminie odbioru dokumentacji.

X GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 12

      - Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

      - Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 36 miesięcy, liczone od daty bezusterkowego odbioru dokumentacji związanej z przedmiotem umowy łącznie z prawomocną Decyzją pozwolenia na budowę.

      - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych rękojmią lub gwarancją.

      - Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

XI PODWYKONAWCY

§ 13

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

  - Zlecenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego całkowitą odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania wskazanych osób i podwykonawców oraz ich opracowania projektowe i/lub kosztorysowe na zasadach Kodeksu cywilnego, przede wszystkim pod względem terminów wykonania zleconych im opracowań, wysokości wynagrodzenia zgodnego ze złożoną ofertą oraz prawnej odpowiedzialności za wady wykonanych przez nich opracowań na zasadach określonych w niniejszej umowie.

  - W przypadku wykonywania usług przez podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi, przy czym termin zapłaty końcowej faktury musi być krótszy o co najmniej 7 dni od terminu zapłaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zapłaty faktury Wykonawcy w przypadku płatności jednorazowej.

  - Wartość wszystkich umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości niniejszej umowy określonej w § 4

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

XII.  Postanowienia końcowe

§ 14

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania
 i korzystania z Dokumentacji projektowej lub ich części, które polegać będzie na realizacji prac budowlano – montażowych na podstawie Dokumentacji projektowej lub ich części, wykorzystania  Dokumentacji projektowej w toku postępowań prowadzonych przez Zamawiającego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, prezentacji w ramach organizowanych przez Zamawiającego lub inne podmioty wystaw, pokazów i prezentacji, wprowadzania do pamięci komputera, przetwarzania na technikę cyfrową i zwielokrotniania na dowolne cele, wprowadzania zmian do Dokumentacji projektowej.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w Dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej i/lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej.

- Przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa, następuje z datą podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego niniejszej umowy”.

§ 15

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawa budowlanego.

§ 16

- Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r., (DZU 2018 poz. 1000) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

- Administratorem Państwa danych osobowych jest:, adres: Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, tel. 74 8164 510, e-mail: gmina@stoszowice.pl

- Dane osobowe przetwarzane są przez Urząd Gminy Stoszowice w szczególności:

- w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Urzędu Gminy Stoszowice (na podstawie art. 6.ust. 1 lit. f RODO) w celu realizacji umów, oraz obowiązków księgowo – podatkowych.

- Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania lub wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy, maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

- Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom z nim współpracującym na podstawie oddzielnych umów powierzenia przy zachowaniu wymaganych prawem środków ochrony.

- Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

- Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną Pana/Pani sytuacją.

- Ponadto przysługuje Panu/Pani, w przypadkach w których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Pana/Panią, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Prawa wymienione w pkt 7-9 powyżej (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD): e-mail: iod@koptyra.pl  lub poprzez kontakt z Urzędem Gminy Stoszowice tel. 74 8164 510, e-mail: gmina@stoszowice.pl

§ 17

Wszelkie sprawy wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygnięte przez właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Żadna ze stron niniejszej umowy nie może przenosić żadnych praw, obowiązków  i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody strony drugiej pod rygorem nieważności.

§ 19

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach  z czego Wykonawca otrzymuje jeden, a Zamawiający trzy.

XIII.  Załączniki

§ 20

1. SIWZ z załącznikami.

2. Oferta wykonawcy z dnia …………………. 2018 r.

ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA