# załącznik nr 11 do SIWZ

# Wzór

# Umowa Nr........… . 2015

### zawarta w dniu ………………… r. w Srebrnej Górze pomiędzy:

Twierdzą Srebrna Góra Sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57 – 215 Srebrna Góra

NIP: 8871684069 , zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Krzysztofa Nieborę  -Prezesa Zarządu

a ………………………………………………………………………………………………

z siedzibą …………………………………………………………………NIP:…………………………...

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.…………………………………………..

2.…………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym Nr WT/KL 271.1.2014/P z dnia..........................................................

Postanowienia umowy:

§ 1.

1. Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, pn.:

" Wykonanie izolacji przeciwwodnej korony Donjonu oraz remont ścian  i sklepień Bastionu Kawaler - etap II w Twierdzy Srebrna Góra ”.

1.1 Zadanie to jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury                   i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków.

1.2 Przedmiotem umowy jest Wykonanie izolacji przeciwwodnej korony Donjonu oraz remont ścian  i sklepień Bastionu Kawaler - etap II w Twierdzy Srebrna Góra

Pełny zakres  robót budowlanych określa przedmiar prac s i robót budowlanych.

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące składniki:

### 1) oferta Wykonawcy,

### 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

### 3) przedmiar prac

4) projekt budowlany  tylko w zakresie w odniesieniu do wyodrębnionych prac określonych w przedmiarze,

5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót tylko w zakresie  w odniesieniu do wyodrębnionych prac określonych w przedmiarze.

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączony do niniejszej umowy przedmiar prac  dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Prace konserwatorskie i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach.

3. Przepisy prawne i dokumenty Umowy

3.1. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują: obowiązujące w Polsce przepisy, a przede wszystkim:

- Kodeks Cywilny,

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907, 984,1047,1473),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póź. zm).

3.2. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3.3. Gdziekolwiek w treści Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu,

zezwoleniu, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek,

rozumie się to, że odpowiedni dokument powinien być sporządzony na piśmie. Dokumenty takie są wiążące dla stron po potwierdzeniu przez upoważnione osoby.

4. Prawa i obowiązki stron. Rola Inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego                   w procesie realizacji zadania

Zamawiający zapewni Nadzór inwestorski i Nadzór autorski w trakcie realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych.

4.1. Inspektor nadzoru powinien wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji

wyszczególnionych w Umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach wykonawczych.

4.2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy                           z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów Umowy.

4.3. Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje się obowiązująca po doręczeniu  kopii Wykonawcy.

4.4. Nadzór autorski obejmować będzie w szczególności:

a)  stwierdzenie, w toku wykonywanych prac, zgodności  realizacji z dokumentacją,

b)  wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji,

c) uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

d) współpracę z Zamawiającym oraz uczestniczenie w spotkaniach, komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę prac konserwatorskich i robót budowlanych, oraz uczestnictwo w odbiorze robót zanikających i w odbiorze końcowym prac.

5. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.

5.1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót oraz osobę uprawnioną do prowadzenia prac konserwatorskich na obiekcie zabytkowym, na czas ich wykonywania.

5.2. Kierownik budowy jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy będzie otrzymywał od Inspektora nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia.

5.3. Osoba uprawniona do prowadzenia prac konserwatorskich jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy będzie współdziałał i otrzymywał od Nadzoru autorskiego kierowane do Wykonawcy polecenia.

5.4. Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonaniem robót takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe,  przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonywanie swoich prac.

5.5. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego  braku obecności kierownika budowy na  placu budowy może skutkować rozwiązaniem Umowy z Wykonawcą.

5.6. Inspektor nadzoru ma obowiązek zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną.

5.7. Kierownik budowy zobowiązany jest do wpisywania do dziennika budowy              terminu wykonania prac konserwatorskich zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym Inspektorowi nadzoru ich sprawdzenie i odbiór; przystąpienie do sprawdzenia i odbioru tych prac winno nastąpić nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy.

6. Przekazanie placu budowy.

6.1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

6.2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 10 dni po podpisaniu

umowy.

6.3. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i nadzór autorski w trakcie realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych.

6.4. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać plac budowy  w stanie

wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym

porządku, a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy.

6.5. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować teren placu budowy

i przekazać go Zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustala się na  7 dni  po

zakończeniu robót.

7. Obowiązki i zadania Wykonawcy.

7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonać prace konserwatorskie i roboty budowlane z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania zamówienia oraz usunięcia ewentualnych wad. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

7.2. Wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Prawem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Projektem budowlanym, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, złożoną ofertą oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

7.3.  Wykonawca zagospodaruje i zabezpieczy na własny koszt plac budowy.

7.4  Wykonawca, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zobowiązuje się  do uzyskania

zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej (droga powiatowa nr 3236 D) oraz do uzyskania i opłacenia wszelkich wymaganych  czasowych decyzji i pozwoleń na korzystanie z terenu osób trzecich, tj. czasowe zajęcie terenu, projekt organizacji ruchu itp.

7.5. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru i Nadzoru autorskiego pełną dostępność do robót. Wykonawca jest  zobowiązany zgłaszać do odbioru wpisem do dziennika budowy prace zanikające lub ulegające zakryciu z wyprzedzeniem 7 dni. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć prace konserwatorskie i roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót/ prac konserwatorskich, a następnie przywrócić roboty/ prace konserwatorskie do stanu poprzedniego.

7.6. Wykonawca w szczególności wykona na terenie budowy prace przygotowawcze, zapewni wodę i energię na cele budowlane własne i zobowiązuje się ponieść koszty z tym związane (przez cały okres wykonywania prac).

7.7. Wykonawca oznaczy teren budowy oraz inne miejsca udostępnione przez Zamawiającego na terenie których mają być wykonane prace, które mogą stanowić część terenu budowy.

7.8. Wykonawca zagospodaruje i zabezpieczy teren budowy na własny koszt i jednocześnie zapewni pełną ochronę osób i mienia, a w szczególności opracuje plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia.

7.9. Wykonawca musi przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów z zakresu ochrony środowiska, jest zobowiązany umożliwić wstęp na teren budowy Zamawiającemu, Inwestorowi zastępczemu, Inspektorowi nadzoru, pracownikom organów państwowych celem dokonania kontroli i udzielać wszelkich informacji i pomocy związanej z wykonywanym zadaniem i wymaganej przepisami prawa.

7.10. Podjąć wszelkie działania niezbędne w celu ochrony środowiska na terenie budowy oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających z realizacji inwestycji.

7.11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać w formie zgodnej 
z art. 3 pkt 13 i art. 46 Prawo Budowlane - dziennik budowy.

7.12. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru wpisem do dziennika budowy roboty zanikające lub ulegające zakryciu z wyprzedzeniem 7 dni. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

7.13. Wykonawca winien chronić przed kradzieżą i dewastacją (uszkodzeniem) wykonane przez siebie roboty aż do momentu odbioru końcowego robót.

7.14. Wykonawca wywiezie gruz budowlany na wysypisko według własnego uznania i na własny koszt.

7.15. Jeżeli całość robót zostanie wykonana, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy oraz przesyła zawiadomienie Zamawiającemu. Takie zawiadomienie będzie traktowane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robót.

7.16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie szkody powstałe
z jego winy w czasie realizacji Umowy i w okresie rękojmi i gwarancji na rzecz Zamawiającego i osób trzecich.

7.17. Wykonawca powinien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności. Zawiadomienie powinno zostać przesłane Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności powodującej konieczność jego sporządzenia.

7.18. W terminie 5 dni od daty podpisania niniejszej Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opłaconą polisę OC, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony 
w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej Umowy oraz ubezpieczony od zniszczenia wszelkiej własności (np. plac budowy oraz mienie osób trzecich), spowodowanych działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich (np. akty wandalizmu, kradzież), a także jest ubezpieczony 
w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzenia działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności, spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy. Z polisy ubezpieczeniowej musi wynikać, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę minimum
900 000,00 zł. Ubezpieczenie musi obowiązywać co najmniej na okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego oraz okres do czasu zakończenia czynności odbioru końcowego, tj.: minimum od dnia podpisania Umowy do dnia 31.10.2015 r. Jeżeli termin zakończenia realizacji robót ulegnie zmianie, Wykonawca będzie zobowiązany przedłużyć okres obowiązywania ww. ubezpieczenia na okres niezbędny do czasu zakończenia czynności odbioru końcowego. Zamawiający wymaga, aby w treści polisy ubezpieczeniowej znajdował się zapis, że ubezpieczenie dotyczy konkretnej Umowy, tj. Umowy na " Wykonanie izolacji przeciwwodnej korony Donjonu oraz remont ścian  i sklepień Bastionu Kawaler - etap II w Twierdzy Srebrna Góra ”.

8. Podwykonawstwo

8.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii takiej umowy oraz kopii jej ewentualnej zmiany.

8.2. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

8.3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 8.2.

8.4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt

8.3., uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

8.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie             7 dni od dnia jej zawarcia.

8.6. Zamawiający, w terminie określonym w pkt 8.3. zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  o których mowa w pkt 8.3.

8.7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 8.3. uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 8.2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

8.10. Zapisy punktów: od 8.1. do 8.9. stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy                    o podwykonawstwo.

8.11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

8.12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pk 8.11. dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

8.13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8.14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.11. Zamawiający informuje, że termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

8.15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 8.14., w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8.16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.11., Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8.17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.11., lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego lub do naliczenia kary umownej.

8.18. Przepisy art. 143a–143d Pzp nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

8.19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.20. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Dowodami niniejszymi są:

1) oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zawierającego pisemne oświadczeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o  dokonaniu powyższej zapłaty;

2) potwierdzenie przelewu bankowego wraz z pisemnym oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnej części wynagrodzenia.

Powyższe dowody zapłaty Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego żądania przedłożenia powyższych dowodów.

8.21. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu             odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości oraz rękojmi, aby nie były one krótsze od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi, a także zobowiąże Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) do ponoszenia wobec Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, które mogą ujawnić się w okresie gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi.  Ponadto zapewni uprawnienie do żądania w każdym czasie przez Zamawiającego od Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców)  oświadczeń, o których mowa w pkt 8.20.

8.22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

8.23. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiązani są solidarnie do usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi.

§ 2.

9. Terminy i warunki realizacji umowy.

9.1 Termin wykonania zamówienia.

Roboty  należy wykonać w terminie: do dnia 31.10.2015 r.

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają po rygorem nieważności zgody obu stron,

z zachowaniem formy pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy

z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907, 984,1047,1473).

9.2. Termin usunięcia usterek i wad nie może być dłuższy niż 21 dni roboczych od daty

protokolarnego stwierdzenia usterki w obecności Wykonawcy.

9.3. Warunki istotnych zmian postanowień umowy.

Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie

są  konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

9.3.1. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca

winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to

w dzienniku budowy.

9.3.2. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót,

wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w

miejscu budowy.

9.4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Zamawiający w tym przypadku może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać

jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy

do momentu odstąpienia od umowy.

9.5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zawartej Umowie w części dotyczącej zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego.

9.6. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty przedstawionego w ofercie, nowy specjalista musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.

9.7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy.

9.8. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10. Kary umowne.

10.l. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 1 %

wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy za przedmiot umowy za każdy

dzień opóźnienia.

2)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot umowy, za każdy

dzień opóźnienia liczony od dnia ustalonego na usuniecie wad,

3) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia

brutto za przedmiot umowy;

4) braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot

odbioru, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia ustalonego w umowie  z Podwykonawcą

terminu płatności;

5) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany a także poświadczonej za zgodność

z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany – w wysokości 1 %   wynagrodzenia umownego

brutto należnego Wykonawcy za przedmiot umowy    za każdy dzień opóźnienia i za każdy

przypadek;

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości: 500

zł. brutto za każdy dzień opóźnienia w zakresie obowiązku dostosowania umowy do treści

niniejszej umowy, która przewiduje maksymalny 30 dniowy termin zapłaty tego rodzaju

należności.

10.2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie,  w którym odbiór powinien być zakończony.

2) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20 %                               wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy;

10.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w Umowie tytułu nie pokrywa

poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania

uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem - rzeczywiście poniesionych

szkód oraz ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego

zobowiązania Umowy przez stronę drugą.

10.4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia

Umowy, w terminie 30 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.

Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę

z należności Wykonawcy lub dochodzić na drodze sądowej.

Wykonawca w przypadku opóźnienia Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze

sądowej.

10.5. W wypadku odstąpienia przez jedną ze stron od Umowy, wartość wykonanych przez Wykonawcę prac zostanie rozliczona według cen z daty zawarcia niniejszej Umowy.

11. Gwarancja i rękojmia.

11.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane przez siebie, w ramach udzielonego

zamówienia, roboty – pisemnej gwarancji i rękojmi na okres 5 (pięć) lat licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez usterek i wad.

11.2. Wykonawca obejmie gwarancją i rękojmią całość przedmiotu Umowy. Przez całość przedmiotu Umowy rozumie się wszelkie wykonane roboty budowlane związane 
z wykonaniem zamówienia oraz wszelkie dostarczone i uruchomione urządzenia.

11.3. Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek, wad oraz awarii załatwiane będą na koszt Wykonawcy z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w terminie do 10 dni, a te stanowiące zagrożenie dla ludzi bądź konstrukcji budynku w trybie natychmiastowym (od momentu pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego), chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym, lecz nie dłuższy niż 21 dni. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza do odbioru Zamawiającemu pisemnie.

11.4. Jeżeli okresy gwarancji i rękojmi na urządzenia udzielane przez ich producentów są dłuższe niż gwarancja i rękojmia udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje w tym zakresie okres gwarancji udzielony przez producenta urządzeń.

11.5. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokołami odbioru końcowego.

11.6. Okresy gwarancji i rękojmi na wszystkie pozostałe elementy niewchodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez Wykonawcę.

11.7. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych  wad.

11.8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do ich usunięcia we własnym zakresie lub może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę co najmniej na 7 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub kaucji gwarancyjnej lub będzie dochodzony od Wykonawcy w odrębnym trybie sądowym bądź pozasądowym.

§ 3.

12 Wynagrodzenie.

12.1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe, płatne w dwóch transzach.

Wynagrodzenie,   o którym mowa w § 3 ust 12.2 nie będzie podlegało waloryzacji w okresie obowiązywania Umowy, nie może być  zmienione z powodu zmian popytu i podaży na rynku pracy, zmian cen materiałów budowlanych oraz zmian kursów walut obcych, czy podatku od towarów i usług lub innych obciążeń publicznych. W każdym przypadku wiążąca jest cena brutto,  o której mowa w § 3 ust. 12.2. niniejszej Umowy.

12.2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 12.1. wyraża się kwotą:

1) netto …………………………. zł.

(słownie złotych: ……………………………………………………………………….……. ),

1a) VAT –  ……. % - …………… zł.

(słownie złotych: ………………………………………………………………………….),

2) brutto ………………………… zł.

(słownie złotych: ………………………………………………………………….……..…….).

Płatnikiem faktury VAT jest Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

12.3. Zmiana stawki VAT w trakcie obowiązywania Umowy nie skutkuje zmianą ceny oferty tj. kwoty brutto Umowy.

12.4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot Umowy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury pod warunkiem odbioru robót bez usterek i wad oraz po odbiorze, o którym mowa w ust. 15.6.

§ 4.

13. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

13.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10 % wartości robót brutto zgodnie z przedłożoną ofertą z dnia....................., tj. ……………………………….. zł. (słownie zł.: ……………............................................................................................... .......)

i zostanie wniesione najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

13.2. Zabezpieczenie  może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku

następujących formach (art. 148 pkt 1 Prawo zamówień publicznych):

1)   pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej;

2) 	przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa

lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) 	przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie

rejestrowym i rejestrze zastawów.

13.3. W przypadku wpłaty pieniężnej zabezpieczenie należy wpłacać na depozytowe konto:

Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie Oddział Budzów

Nr rachunku: 17 95331014 2003 0000 0837 0001

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na   rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono  przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

13.4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione

w.....................................................................................................................................   .

13.5. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości ………………………… zł. (słownie: …………….………………………………………. zł.).

Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni po przekazaniu do eksploatacji przedmiotu

Umowy bez usterek i wad.

13.6. 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości ………………………. zł.  (słownie zł.: ………………………………………………………………………………).

Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi dla  przedmiotu Umowy bez usterek i wad.

§ 5.

14. Odbiór prac konserwatorskich i robót budowlanych.

14.1. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.

14.2. Podstawę do rozpisania odbioru stanowi całkowite zakończenie wszystkich prac konserwatorskich i robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, wykonanych bez usterek i wad oraz wpis Inspektora nadzoru w dzienniku budowy, że w/w prace nadają się do odbioru.

14.3. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 10 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, że przedmiot Umowy jest gotowy do odbioru i zakończy je w ciągu

14 dni licząc od dnia rozpoczęcia czynności odbiorowych.

14.4. Zamawiający zawiadomi strony i innych uczestników odbioru końcowego, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  o wyznaczonym terminie odbioru.

14.5. Przed rozpisaniem odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć

Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą w 1 (jednym) egzemplarzu,  w tym:

operat kolaudacyjny w 1 egzemplarzu, zawierający m.in. sprawozdanie techniczne, receptury i

ustalenia technologiczne, wyniki badań kontrolnych, pomiary kontrolne oraz badania i

oznaczenia laboratoryjne, atesty jakościowe  i aprobaty techniczne, dziennik

budowy, oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane – art. 57 oraz

3 egz. kosztorysu powykonawczego.

14.6. Protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy sporządzi Zamawiający i doręczy go

uczestnikom odbioru.

14.7. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków i Wykonawcy, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie

gwarancji na roboty wykonane w ramach udzielonego zamówienia. Odbiór ostateczny   zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 6.

15. Postanowienia końcowe.

15.1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej

do niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności.

15.2. Nieważne są zmiany Umowy, jeżeli są niekorzystne dla Zamawiającego, a dla ich

uwzględnienia niezbędna jest zmiana treści oferty przetargowej, na podstawie, której

dokonano wyboru Wykonawcy i zawarcia Umowy chyba, że konieczność wprowadzenia

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej

zawarcia lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

15.3. Żadna ze stron niniejszej umowy nie może przenosić żadnych praw, obowiązków

i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej

pod rygorem nieważności, zgody drugiej strony umowy.

15.4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy

według siedziby Zamawiającego.

15.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

15.6. Umowę i załączniki sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,

l egzemplarz dla Wykonawcy.

## ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA:

…………………………..                                …..……..…………….